Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014 № 2471

О подготовке жилищного фонда,

инженерных коммуникаций и

сооружений в городе Рубцовске

к работе в осенне- зимний

период 2014-2015 г.г.

В целях устойчивого функционирования объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства, теплоисточников, инженерных коммуникаций, своевременной подготовки жилищного фонда, к безаварийному прохождению отопительного сезона 2014-2015 г.г., руководствуясь п.1 ч.1 ст. 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, распоряжением Администрации города Рубцовска от 04.06.2014 № 436-л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать подготовку топливно-энергетических объектов и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. одной из главных задач, определить срок готовности –15.09.2014.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края (Пьянков В.И.) при распределении финансовых средств считать приоритетным направлением выделение средств муниципальным бюджетным учреждениям города Рубцовска на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. в том числе в погашение задолженности за потребленную учреждениями бюджетной сферы тепловую и электрическую энергию.

3. Управлению Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду (Долгих Е.И.), управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (Гусевой О.И.):

обеспечить взаимодействие организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам надежного и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения;

в пределах своих полномочий осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических объектов к работе в осенне-зимний период.

4. Предложить руководителям промышленных, жилищно-коммунальных предприятий и организаций города Рубцовска своими приказами утвердить планы мероприятий по ремонту жилищного фонда, теплоисточников и инженерных коммуникаций в период подготовки к зиме 2014-2015 г.г. и представить их в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

5. МУП «Рубцовские тепловые сети» (Климов В.А.) совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, получающих тепловую энергию на отопление от южной тепловой станции и малых котельных города произвести наладку водяных систем централизованного теплоснабжения в срок до 01.09.2014г.

5.1. ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (Оглоблин В.В.) совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, получающих тепловую энергию на отопление от Рубцовской ТЭЦ произвести наладку водяных систем централизованного теплоснабжения в срок до 01.09.2014г.

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов выполнить мероприятия, исключающие доступ посторонних лиц к узлам управления.

7. МУП «Рубцовский водоканал» (Зазнобин Е.В.) произвести ремонт оборудования гидроузла и очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации, ремонт оборудования КНС, КОС.

Срок: июль, август 2014.

8.   Рекомендовать  ООО   «Инвестиционно-девелоперская   компания» (Оглобин В.В.), МУП «Рубцовские тепловые сети» (Климов В.А.), создать нормативный запас топлива и обеспечить работу теплоисточников топливными ресурсами в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

Срок: 15.09.2014.

9. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  12.03.2013  № 103,  для  проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.г., для проведения паспортизации электроснабжающих и теплоснабжающих организаций, осуществляющих передачу и распределение тепловой и электрической энергии для населения, учреждений бюджетной сферы, объектов жизнеобеспечения и жилищноэксплутационных организаций утвердить постоянно действующую комиссию. Состав комиссии приложение 1 к настоящему постановлению.

Комиссии готовность к отопительному сезону 2014-2015 г.г., выдачу паспортов готовности теплоисточников, водоразборов, жилых домов, объектов социальной сферы и инженерных коммуникаций производить только на основании комиссионных проверок объектов.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по каждому объекту проверки, по рекомендуемому образцу, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Срок - не позднее 15.09.2014.

10. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям города Рубцовска, имеющим на балансе инженерные коммуникации и сооружения, ежемесячно, начиная с 01.06.2014 представлять в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (тел./факс 4-47-04, эл.адрес zhkhrub@mail.ru) сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов – ежемесячно до 01 июля, августа, сентября, октября, ноября 2014 года с нарастающим итогом представлять в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (тел./факс 4-47-04, эл.адрес zhkhrub@mail.ru) сведения о подготовке жилья к зиме 2014-2015 годов по предложенной форме.

Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов –  до 01.08.2014, 10.08.2014, 20.08.2014, 01.09.2014, 10.09.2014, 20.09.2014, 01.10.2014, 10.10.2014, 20.10.2014, 01.11.2014, 10.11.2014 представлять в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (тел./факс 4-47-04, эл.адрес zhkhrub@mail.ru) информацию по оформлению паспортов готовности жилищного фонда к зиме 2014-2015 годов.

11. Управлению администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству  (Гусева О.И.) совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений города Рубцовска, имеющих на балансе жилищный фонд, инженерные коммуникации и сооружения, отработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города Рубцовска.

12. Утвердить задание коммунальным службам города Рубцовска по подготовке к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г., приложение 5 к настоящему постановлению.

13. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.07.2013 №3589 «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.».

14.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время».

15. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Первый заместитель  Главы

Администрации  города Рубцовска                                                         Д.З.Фельдман

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 09.06.2014 № 2471

Состав комиссии

по проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.г. теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и проведению их паспортизации

Председатель комиссии:

Обухович О.Г.– заместитель Главы Администрации города Рубцовска;

Заместитель председателя комиссии:

Долгих Е.И. – начальник управления Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду;

Члены комиссии:

Гусева О.И.- начальник управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству;

Веснин В.В.- заместитель начальника управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству;

Семеньков О.В.- директор МУП «Теплоэнергетический комплекс».

Начальник общего отдела                                                          Т.Н.Дегтярева

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 09.06.2014 № 2471

Рекомендуемый образец

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: _______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении  которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 09.06.2014 № 2471

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого  проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ____________________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 09.06.2014 № 2471

Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях на 2014-2015 г. г.

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс ед | 643 | 13,7 | 0,8 |  |  |  |
|  | 02 | тыс м2 | 058 | 2902,7 | 2282,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс ед | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс м2 | 058 | 68,1 |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс ед | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс м2 | 058 | 33,8 |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс ед | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс м2 | 058 | 2827,5 |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед | 642 | 16 | 16 |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал |  | 721,2 | 721,2 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед | 642 | 15 | 15 |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал |  | 296,2 | 296,2 |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 190,7 | 190,7 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | 190,7 | 190,7 |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 98,3 | 3,96 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | 98,3 | 3,96 |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед | 642 | 2 | 2 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед | 642 | 2 | 2 |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед | 642 | 2 | 2 |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | тыс м3/сутки | 599 | 50 | 50 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс м3/сутки | 599 | 80 | 80 |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 388,4 | 388,4 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 388,4 | 388,4 |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 125,6 | 1,293 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 125,6 | 1,293 |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед | 642 | 20 | 20 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед | 642 | 20 | 20 |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс м3/сутки | 599 | 79 | 79 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс м3/сутки | 599 | 79 | 79 |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 153,74 | 153,74 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 153,74 | 153,74 |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 50,6 | 0,23 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 50,6 | 0,23 |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 616,764 | 146,129 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | - | - |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | - | - |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | - | - |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед | 642 | 252 | 84 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед | 642 | - | - |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед | 642 | 23 | 23 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед | 642 | 23 | 23 |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс м 2 | 058 | 4120,0 | 11,5 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс м 2 | 058 | 4120,0 | 11,5 |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности | 53 | ед | 642 | 4 | 4 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед | 642 | 4 | 4 |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед | 642 | - | - |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед | 642 | - | - |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед | 642 | 1 | 1 |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 | 94100 | 94100 |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 | - | - |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 | 856 | 856 |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс м3 | 114 | - | - |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед | 642 | - | - |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 | - | - |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 | - | - |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 | - | - |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 | - | - |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме | 74 | млн руб | 385 | 303,5 | 303,5 |  |  |  |
| из них: - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн руб | 385 | 216,5 | 216,5 |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 76 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн руб | 385 |  |  |  |  |  |

Примечание: Жилищный фонд 0,8 тыс. ед. – без учета домов блокированной застройки (стат.данные по форме 1-жилфонд)

Начальник общего отдела                                                          Т.Н.Дегтярева

Приложение 5

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 09.06.2014 № 2471

Задание

коммунальным службам города Рубцовска по подготовке

к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г.

1.ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (ТЭЦ):

-подготовка теплоисточников- 1 единица;

-подготовка котлов;

-планово-предупредительный ремонт: котлоагрегаты, ремонт вспомогательного оборудования, ремонт электрооборудования;

-необходимое количество топлива;

-средства, для подготовки к зиме, в том числе, для приобретения топлива.

2.МУП «Рубцовские тепловые сети»:

-подготовка тепловой станции (далее-ТС), в том числе:

подготовка теплоисточников- 1 единица;

подготовка котлов;

планово-предупредительный ремонт: котлоагрегаты, ремонт вспомогательного оборудования;

-подготовка котельных -13 единиц, из них подлежат ремонту -13 единиц;

-подготовка тепловых сетей (в двухтрубном  исполнении) 190,7 км;

-замена тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) 3,960 км;

-необходимое количество топлива по ТС:

угля-85 тыс.тонн, на сумму 187,288 млн.рублей;

мазута-0,856 тыс.тонн, на сумму 11,607 млн.рублей;

-необходимое количество топлива для малых котельных:

угля-9,096 тыс.тонн, на сумму 13,491 млн.рублей;

-запланировано средств, для подготовки к зиме, всего-296,2 млн.рублей, в том числе приобретение запаса топлива 212,4  млн.рублей:

-по ТС-254,5 млн.рублей, в том числе приобретение запаса топлива 198,9 млн.рублей;

-по малым котельным, тепловым сетям – 41,7 млн. рублей, в том числе приобретение запаса топлива 13,5 млн. рублей.

3.МУП «Рубцовский водоканал»:

-подготовка водозаборов-1 единица;

-подготовка водопроводных сетей – 390,617 км;

-замена ветхих водопроводных сетей-1,292 км;

-подготовка канализационных сетей - 153,51 км;

-замена ветхих канализационных сетей-0,08 км;

-подготовка котельной- 1 единица;

-минимальный запас топлива 250 тонн;

-запланировано средств, для подготовки к зиме 4,6 млн.рублей, в том числе на приобретение запаса топлива 4,1 млн. рублей,

4.МУП «Рубцовский коммунальщик»:

-подготовка специальной уборочной техники -23 единицы;

-запланировано средств на подготовку к зиме -2,7 млн. рублей.

5.ОАО «СК Алтайкрайэнерго»филиал «Рубцовские межрайонные сети»:

-подготовка электрических сетей к работе в зимний период из 616,764 км  подлежат ремонту 146,129 км, в том числе кабельные линии электропередач 85 км, в том числе воздушные линии электропередач-61,129 км;

- подготовка трансформаторных подстанций из 252 единиц подлежит ремонту 34 единицы.

6.Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону в количестве 131 отапливаемых зданий (школы, детские сады, ФАП ы, больницы, клубы), при объеме отапливаемых зданий 1257,262 куб.м.

Начальник общего отдела                                                          Т.Н.Дегтярева