Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016 № 545

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 14.08.2014 №3435

«О принятии муниципальной программы

«Развитие градостроительства

в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2015 № 628 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2016 год», распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.08.2015 № 648л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 907 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 № 3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы».

2. Внести изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 14.08.2014 № 3435 «О принятии муниципальной программы  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г.Обуховича.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска				                     Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 12.02.2016 № 545

«Приложение к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 14.08.2014 № 3435

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы (далее по тексту – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Программой не предусмотрены. |
| Участники программы Подпрограммы программы Программно-целевые инструменты программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска; исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством Программой не предусмотрены Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Устав муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| Цель программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы | Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства. Вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства . Привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности. Развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы землепользователей. Обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории; обеспеченность населения города территориями озеленения общего пользования; количество сформированных земельных участков для строительства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2017 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на финансирование Программы, составляет 2925 тыс.руб., в том числе средств бюджета города по годам: 2015 – 1000 тыс. рублей; 2016 – 425 тыс. рублей; 2017 – 1500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Поддержка обновления современной городской карты, цифровых планов территории и подземных коммуникаций, подготовленная в рамках программы градостроительная документация заложат основу для последующей подготовки инвесторами рабочих проектов инженерного обустройства новых территорий как для комплексного жилищного строительства, так и размещения иных объектов социальной сферы. К концу 2017 года реализация планировочной документации в результате полного освоения планируемых для застройки территорий позволит: |
|  | - обеспечить жилые зоны документацией о планировке территории до 12,5%; - обеспечить население города территориями озеленения общего пользования до 8,5кв.м/чел; - увеличить количество сформированных земельных участков для строительства до 75. |

1.Общая  характеристика сферы реализации  Программы.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края определены вопросы местного значения в области градостроительства, решение которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления городских округов.

К ним относятся:

1. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;

2. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;

3. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;

4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города;

5. Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города для муниципальных нужд.

Основными проблемами в сфере реализации Программы являются:

а) значительное отставание в развитии инженерной инфраструктуры, что оказывает негативное влияние на рост объемов жилищного строительства и освоение новых территорий;

б) сокращение площади озелененных территорий ухудшает экологическую обстановку в городе, находящемся в степной зоне и не имеющем естественных защитных пригородных лесов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории осуществляются на основании решений местной администрации городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны обеспечить создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Проектно-изыскательские, землеустроительные, другие работы по подготовке градостроительной, землеустроительной документации, эскизов и обоснований, связанных с благоустройством, совершенствованием облика городской застройки, создание компьютерных программ и технологий  могут осуществляться на контрактной основе в соответствии с расходными обязательствами Администрации города Рубцовска Алтайского края.

Решение указанных вопросов местного значения на контрактной основе осуществляется на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проекты планировки новых территорий позволят коммунальным службам определить первоочередные объекты инженерного обеспечения для планируемых площадок строящегося жилья и осуществить их строительство.

2. Приоритетные направления  реализации Программы, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации.

Приоритетными направлениями реализации Программы являются:

1) Вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность в результате их освоения на основе проектов планировки, что в свою очередь  позволит:

- обеспечить жилые зоны документацией о планировке территории;

- обеспечить население города территориями озеленения общего пользования;

- увеличить количество сформированных земельных участков для строительства.

2) Поддержка обновления современной городской карты, цифровых планов территории и подземных коммуникаций в целях повышения надежности функционирования коммунальной инфраструктуры, сокращения времени на устранение аварий.

3) Обеспечение возможности увеличения территории рекреационных зон и территорий озеленения общего пользования в жилых зонах города.

Цель программы - реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:

1. Вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность путем разработки проектов планировки в рамках реализации генерального плана города;

2. Развитие индивидуального жилищного строительства;

3. Привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного жилищного строительства.

При реализации задач Программы необходимо продолжать работу в направлениях:

а) расширения налогооблагаемой базы землепользователей;

б) пополнения информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

в) создания условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

г) в сфере экологии: геодезические работы, подготовка проектов планировки рекреационных зон, в целях увеличения территории озеленения  и оздоровления окружающей среды.

Срок реализации программы: 2015 - 2017 годы.

Программа реализуется в один этап.

Эффективность реализации Программы оценивается:

своевременной подготовкой планировочной документации для освоения новых территорий, инженерного обустройства существующих районов жилищного строительства в целях ускорения темпов ввода жилья;

сокращением отставания по обеспеченности города территориями, предназначенными для озеленения;

объемом сформированных земельных участков для строительства.

Таблица № 1

Показатели градостроительного развития территории

| Наименование показателей | 2015 год (к началу действия программы) | 2017 год (срок завершения программы) | 2025 год (срок действия генерального плана) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория города, га, в том числе: | 8325 | 8325 | 8325 |
| 1) селитебная территория, га | 3082 | 3229 | 3606 |
| 2) жилые зоны, га | 2337 | 2388 | 2689 |
| 3) территория жилых зон, обеспеченная документацией о планировке территории, га | - | 300 | 850 |
| 1.1. Обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории(индикатор), процент | 10,6 | 12,5 | 33,2 |
| 2. Территории зеленых насаждений общего пользования в жилых зонах (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и дорог), га | 26 | 125 | 382 |
| 2.1. Обеспеченность населения города территориями озеленения общего пользования (индикатор), кв.м/чел. | 7,5 (при норме 16 кв.м/чел) | 8,5 (при норме 22,6 кв.м/чел) | 25,5 |

Примечание:

1. В состав селитебной территории входят жилые зоны и прочие территории, пригодные для использования под жилую застройку в перспективе путем перепрофилирования или сноса расположенных на них производственных, коммунально-складских и других подобных объектов.

2. В состав жилых зон входят:

территориальные зоны многоэтажной, малоэтажной, усадебной жилой застройки, общегородского центра, центров микрорайонного значения;

транспортные территориальные зоны улиц и дорог и рекреационные зоны, расположенные в жилой застройке;

парки, скверы, бульвары, другие территории озеленения общего пользования.

3. В показатель 2 входит площадь существующих  рекреационных зон в жилой застройке, парков, скверов, бульваров, имеющееся озеленение улиц и дорог, а также площадь указанных территорий, предусмотренная документацией о планировке территории, либо выделенная Правилами землепользования и застройки города Рубцовска в качестве рекреационных зон в границах жилой застройки, либо примыкающих к ней.

Осуществление мероприятий, предусмотренных программой обеспечит:

- в западной, юго-западной и других частях города возможность вовлечения в градостроительную деятельность 129 га территории и размещения 192 тыс.кв.м жилья в многоквартирных жилых домах (ориентировочно 3,5 тыс. квартир), и 100 тыс.кв.м жилья в индивидуальных жилых домах (ориентировочно 840 домов);

- в южной, юго-западной и других частях города возможность увеличения территории рекреационных зон (скверов, микропарков, лесозащитных полос) со стороны господствующего направления ветров и увеличения обеспеченности населения озеленением с 1 кв.м/чел. до 6,25 кв.м/чел. (при норме 16 кв.м/чел.);

- возможность создания новых налогооблагаемых объектов недвижимости, в том числе собственников индивидуальных жилых домов – ориентировочно 840, того же количества усадебных участков, до 3,5 тысяч квартир в многоквартирных жилых домах.

Пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности, повысит оперативность реализации намечаемых градостроительных решений.

Подготовленная в рамках Программы градостроительная документация заложит основу для последующей подготовки инвесторами рабочих проектов инженерного обустройства новых территорий как для комплексного жилищного строительства, так и для размещения иных объектов социальной сферы.

Обновленные топографические планы территории города повысят устойчивость функционирования коммунальной инфраструктуры.

В области экологии позволит увеличение степени озеленения городских территорий усилит защиту от негативных факторов географического положения города в степной зоне и оздоровления окружающей среды.

Последующая реализация планировочной документации в результате полного освоения планируемых для застройки территорий позволит увеличить жилищный фонд и обеспеченность жильем населения города (Таблица № 2).

Таблица № 2

Сведения об индикаторах Программы и их значениях.

| Целевой индикатор | Ед. измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 (факт) | 2014 (оцен- ка) | 2015 (прог-ноз) | 2016 (прог-ноз) | 2017 (прог- ноз) |
| 1. Обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории | процент | 8,5 | 10,0 | 10,6 | 11,6 | 12,5 |
| 2. Обеспеченность населения города территориями озеленения общего пользования | кв.м/чел | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| 3. Количество сформированных земельных участков для строительства | единиц | 32 | 35 | 40 | 55 | 75 |

3. Общая характеристика  мероприятий  Программы.

Мероприятия Программы являются первым этапом обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах населения города.

Проекты планировки предназначены для обустройства территории инженерными системами жизнеобеспечения в целях вовлечения в оборот новых территорий в градостроительную деятельность, размещения новых объектов капитального строительства и последующего увеличения налогооблагаемой базы объектов недвижимости

Таблица № 3

Перечень мероприятий Программы

| Наименование мероприятия | Сумма затрат по годам, тыс. руб. |  |  |  | Бюджет города | Исполнитель |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | 1000 | 425 | 1500 | 2925 | 2925 |  |  |  |  |
| Цель программы - реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инжененрных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие I. Инженерные изыскания | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | Администрация города Рубцовска |  |  |  |
| 1.1. Создание и обновление топографических планов, тематических карт и планов в графической, цифровой и иных формах. 1.2. Развитие опорных геодезических сетей | 0 0 | 0 0 | 200 100 | 200 100 | 200 100 | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству |  |  | Пополнение информационной системы Поддержание условий для картографирования и межевания земель |
| Задача 2 Привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие II. Проектные, научно исследовательские, землеустроительные работы | 600 | 425 | 800 | 1825 | 1825 | Администрация города Рубцовска |  |  |  |
| 2.1. Разработка документации по проектам градостроите- льных решений, нормативов градостроительного проектирования и др. 2.2 Подготовка землеустроительной документации. | 400 200 | 0 425 | 500 300 | 900 925 | 900 925 | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству |  | Создание правовой основы для застройки и озеленения новых территорий Получение документации для подготовки земельных участков на торги |  |
| Задача 3 Пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие III. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 300 | 0 | 300 | 600 | 600 | Администрация города Рубцовска |  |  |  |
| 3.1. Оснащение системы оборудованием и материалами, программное обеспечение, ведение и обслуживание системы, обустройство помещений, командирование кадров для подготовки и переподготовки | 300 | 0 | 300 | 600 | 600 | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | Реализация Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». |  |  |
| Задача 4 Развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы землепользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие IV. Прочие расходы | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | Администрация города Рубцовска |  |  |  |
| 4.1. Согласование и экспертиза документации, проведение публичных слушаний по проектам градостроительных решений, публикация проектов, нормативных правовых актов, получение сведений для реализации мероприятий | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | Утверждение разработанной документации |  |  |

Примечание: формирование земельных участков осуществляется на основе геодезических и землеустроительных материалов, выполняемых на контрактной основе.

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы.

Общий объем средств, направляемых из средств бюджета города на финансирование Программы, составляет 2925 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1000 тыс.рублей;

2016 год – 425 тыс.рублей;

2017 год – 1500 тыс.рублей.

Направления расходов, источники финансирования и финансовые затраты программы могут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

Таблица № 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего За 2015-2017 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 1000 | 425 | 1500 | 2925 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1000 | 425 | 1500 | 2925 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 57 | 0 | 0 | 57 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 57 | 0 | 0 | 57 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 943 | 425 | 1500 | 2868 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 943 | 425 | 1500 | 2868 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы.

При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы из бюджета города, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования. Основным риском реализации мероприятий Программы является недостаточное финансирование из средств бюджета города.

Кроме того, на своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы будет оказывать решение вопросов на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель программы контролирует ход выполнения мероприятий Программы и обеспечивает:

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках Программы на очередной год;

- осуществляет мониторинг основных показателей и мероприятий настоящей Программы, предлагает при необходимости меры по ее корректировке и представляет ежеквартальные и годовые отчеты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края в установленном порядке;

- оказывает методическую помощь в оформлении разрешений на строительство объектов жилья и разъясняет правила землепользования и застройки города Рубцовска;

- осуществляет формирование земельных участков для строительства на основе землеустроительных материалов, полученных в ходе реализации мероприятий Программы.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий Программы в рамках исполнения  бюджета города.

7. Методика оценки  эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется по следующим индикаторам:

1) Обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории определяется по формуле:

Опт = Sжз/Sдп, %, где – Опт – обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории, Sжз – площадь жилых зон в кв.м, Sдп – площадь жилых зон, обеспеченных документацией о планировке территории в кв.м.

2) Обеспеченность населения города территориями озеленения общего пользования определяется по формуле:

Ото = Sто/Ч, %, где – Ото – обеспеченность населения города территориями озеленения общего пользования, кв.м/чел, Sто – площадь территории озеленения общего пользования в кв.м, Ч – численность населения города в чел.

3) Количество сформированных земельных участков для строительства.