Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 № 1598

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации города Рубцовска от 07.02.2017 № 331)

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск  Алтайского края», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков)», постановлением Правительства Алтайского края от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508», приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2017 год» и Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации города Рубцовска от 07.02.2017 № 331), добавив подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год».

- Приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации города Рубцовска от 07.02.2017 № 331) изложить в новой редакции (Приложение).

- Настоящее  постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                              Д.З. Фельдман

- Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 24.05.2017 № 1598

- «Приложение к постановлению

- Администрации города Рубцовска

- Алтайского края

от  21.08.2014 №   3532

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.03.2008 №19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков)». |
| Цель программы | Устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске |
| Задачи программы | 1) развитие и содержание транспортной инфраструктуры; 2) организация уличного освещения города; 3) организация озеленения территории города; 4) организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления; 5) обеспечение погребения и похоронного дела; 6) содержание фонтанов; 7) организация содержания безнадзорных животных; 8) техническое обеспечение осуществления муниципального контроля; 9) организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 10) благоустройство территории города Рубцовска. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием). - Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети. - Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок). - Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании (в общем количестве объектов). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2015-2017 годы составит 360498,089 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 82220,161 тыс. руб., из краевого бюджета – 8131,663 тыс. руб., из внебюджетных источников – 756,92 тыс. руб., из бюджета города Рубцовска – 269389,345 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 74409,984 тыс. руб. 2016 год – 93169,330 тыс. руб. 2017 год – 101810,031 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В 2017 году запланировано увеличение: - доли протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 36,1 %. - протяжённости освещённой улично-дорожной сети до 16 %. Постоянное обслуживание всех территорий кладбищ и мест захоронений (на 100%). К концу реализации программы полная (100 %-ная) ликвидация несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Важнейшими составными частями городского хозяйства являются дорожное хозяйство, благоустройство и экология.

Дорожное хозяйство, благоустройство и экология представляют собой сложную и динамичную подсистему отраслей городского хозяйства, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей населения. Сложность данной подсистемы состоит в многообразии и объёме работ, множестве предприятий и организаций, существенно различающихся по организационным формам и структурам управления, а динамичность - в постоянном развитии  и повышении требований к выполняемым работам.

1.1. Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, являются:

  - изношенность дорожного покрытия улиц, элементов обустройства автомобильных дорог;

  - наличие неисполненных решений судов по восстановлению (организации)  наружного освещения улиц, ликвидации несанкционированных свалок и ремонту дорожного покрытия улиц;

  - недостаток и изношенность дорожной техники для содержания автомобильных дорог и своевременного вывоза отходов.

1.2. Прогноз развития сферы дорожного хозяйства и благоустройства.

В результате реализации программы ожидается:

  - достижение требуемого уровня содержания и ремонта автомобильных дорог, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и других нормативных актов РФ;

  - обеспечение санитарных норм и правил на территориях общего пользования;

  - повышение ответственности граждан по исполнению Правил благоустройства города Рубцовска, сохранности автомобильных дорог и их элементов и т.д.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы.

Осуществление предусмотренных в программе мероприятий при условии их надлежащего финансирования должно привести к качественному и своевременному содержанию и поддержанию технического состояния объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечению санитарно-гигиенических требований к содержанию территорий общего пользования, созданию необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития города на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2017 года.

2.2. Цель и задачи программы.

Целью настоящей программы является устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске. Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

развитие и содержание транспортной инфраструктуры;

организация уличного освещения города;

организация озеленения территории города;

организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;

обеспечение погребения и похоронного дела;

содержание фонтанов;

организация содержания безнадзорных животных;

техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

благоустройство территории города Рубцовска.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов программы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации программы (Таблица № 1).

В результате реализации программы к концу 2017 года запланировано:

увеличить до 36,1% долю протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

полностью ликвидировать несанкционированные свалки;

увеличить до 16 % протяжённость освещённой улично-дорожной сети;

содержание территорий 3 (трёх) кладбищ и мест захоронений, находящихся в казне города Рубцовска.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (факт) | годы реализации программы |  |  |
|  |  |  |  | 2015 (оценка) | 2016 (прогноз) | 2017 (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 |
| 2 | Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании (в общем количестве объектов) | % | 66,7 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Методика расчёта индикаторов программы.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

2.4.1. Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием).

Индикатор определяется, как отношение общей протяжённости отремонтированной в ходе реализации программы на начало финансового года улично-дорожной сети к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году, выраженное в процентах.

Дв=В1⋅100%В

где:

Дв – доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, (%);

В1 – общая протяжённость отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

В – протяжённость обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году (м).

2.4.2. Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети.

Индикатор определяется, как отношение разницы протяжённости освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года и протяжённости улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года, к протяжённости улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дг=(Г−Г1)⋅100%Г1

где:

Дг – увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети, (%);

Г1 – протяжённость улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

Г – протяжённость освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года (м).

2.4.3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок).

Индикатор определяется как отношение количества несанкционированных свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству выявленных несанкционированных свалок в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Да=А1⋅100%А

где:

Да – доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве   выявленных   свалок   в   отчетном   году   в   рамках    реализации

программы(%);

А – общее количество выявленных несанкционированных свалок в отчетном году;

А1 – количество несанкционированных свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года.

2.4.4. Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании, в общем количестве объектов.

Индикатор определяется как отношение количества кладбищ и мест захоронения, которые обслуживались в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству территорий кладбищ и мест захоронений в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дб=Б1⋅100%Б

где:

Дб – доля обслуживаемых территорий кладбищ и мест захоронения в общем количестве данных объектов(%);

Б – общее количество территорий кладбищ и мест захоронения в отчетном году;

Б1 – количество кладбищ и мест захоронения, которые обслуживались в ходе реализации программы на начало финансового года.

2.5. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы с 2015 года по 2017 год, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на поддержание надлежащего технического состояния и развитие объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечение санитарно-технического состояния территорий общего пользования, повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия программы представлены в Таблице № 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске |  |  | 74409983,80 | 93169330,07 | 192918774,99 | 360498088,86 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 82220160,69 | 82220160,69 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8131663,31 | 8131663,31 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 74409983,80 | 93169330,07 | 101810031,28 | 269389345,15 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 756919,71 | 756919,71 | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Задача 1. Развитие и содержание транспортной инфраструктуры | Повышение качества дорог общего пользования, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 57689813,05 | 57221742,84 | 77361531,28 | 192273087,17 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 57689813,05 | 57221742,84 | 77361531,28 | 192273087,17 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог за счёт средств дорожного фонда (в соответствии с положением о дорожном фонде) | Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта |  | 15183000,00 | 0,00 | 15000000,00 | 15183000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 15183000,00 | 0,00 | 15000000,00 | 15183000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.12г.), в соответствии с положением о дорожном фонде. | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в том числе обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время |  | 26509812,46 | 22295123,20 | 33306581,28 | 116166466,94 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 26509812,46 | 22295123,20 | 33306581,28 | 116166466,94 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.3. Софинансирование проведения ремонта внутриквартальных проездов* | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения ремонта внутриквартальных проездов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.4. Софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 0,00 | 1901084,00 | 10000000,00 | 11901084,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1901084,00 | 10000000,00 | 11901084,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств и оборудования для содержания улиц (автомобиль-самосвал МАЗ-5550В5-480-021-2шт; прицепная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ "Сибирячка"-1шт.; машина комбинированная каналоочистительная КО-560 с комплектом размывочных головок-1шт.; плужное оборудование для МАЗ-5550В5 (плита, плуг, гидравлик, пост управления)-2шт.; трактор "Беларус-82.1"со щёткой и погрузчиком челюстным ковшом-2шт.; погрузчик универсальный Амкодор-332С4-01 -1шт.; косилка роторная КДН-210-1шт.; Автогрейдер ДЗ-122Б-7- 1шт.; косилка сегментная КСФ-2.1-1 шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, своевременное и качественное содержание дорог |  | 15997000,59 | 9761200,00 | 19054950,00 | 25758200,59 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 15997000,59 | 9761200,00 | 19054950,00 | 25758200,59 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.6. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 23264335,64 | 0,00 | 23264335,64 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 23264335,64 | 0,00 | 23264335,64 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 9 | Задача 2. Организация уличного освещения города | Повышение качества уличного освещения, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 11000000,00 | 13162185,60 | 13394200,00 | 37556385,60 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 11000000,00 | 13162185,60 | 13394200,00 | 37556385,60 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии | Поддержание эксплуатационного состояния электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями ПЭУ, ГОСТ |  | 11000000,00 | 11510966,91 | 10444000,00 | 32954966,91 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 11000000,00 | 11510966,91 | 10444000,00 | 32954966,91 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 11 | Мероприятие 2.2. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 1651218,69 | 0,00 | 1651218,69 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1651218,69 | 0,00 | 1651218,69 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств РП19КВОС. |  |  | 0,00 | 0,00 | 1269600,00 | 1269600,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1269600,00 | 1269600,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.4. Устройство линии наружного освещения проезда со стороны филиала КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» и МБДОУ «Детский сад № 55»* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.5. Устройство линии наружного освещения проезда с южной стороны МКД № 62, 64 по ул. Светлова и МКД № 106, 108 по ул. Алтайской* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 15 | Мероприятие 2.6. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Ленинградской |  |  | 0,00 | 0,00 | 1280600,00 | 1280600,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1280600,00 | 1280600,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 16 | Мероприятие 2.7. Исполнение решений суда по восстановлению сетей наружного освещения на детских игровых площадках: 1. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по пр. Ленина, 199Г; 2. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по ул. Сельмашской, 21; 3. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по б. Победы, 9; 4. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по ул. Ипподромской, 41а. и контейнерных площадках: 1. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 150 м. с южной стороны многоквартирного дома по пр. Ленина, 199Г; 2. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 20 м. с северной стороны многоквартирного дома по ул. Сельмашской, 21; 3. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 100 м. с юго-западной стороны на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по б. Победы, 9; 4. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 100 м. с южной стороны многоквартирного дома, по ул. Ипподромская, 41а. |  |  | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.8. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Московской (от ул. Комсомольской до пр. Ленина)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.9. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Тракторной (от путепровода границы г. Рубцовска) ул. Тракторной (от пер.Семафорного до ул. Светлова)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.10. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Советской (от пер. Гражданского до пер. Улежникова)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.11. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по пр. Ленина от автозаправочной станции до кольца ОАО "РМЗ"* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.12. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Комсомольской (от улицы Сельмашской до Веселоярского тракта)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.13. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Сельмашской: - от пр. Ленина до Угловского тракта - от ул. Пролетарской до б. Прибрежного* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 23 | Мероприятие 2.14. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по Угловскому тракту (от ул. Оросительной до ул. Сельмашской)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.15. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Ростовской (от Рабочего тракта до ул. Менделеева)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.16. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по Рабочему тракту (от ул. Арычной до ул. Оросительной)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.17. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Мелиоративной* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.18. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по пр. Ленина (от проходной РМЗ до конца проспекта в южном направлении)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 28 | Мероприятие 2.19. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Дзержинского от пр. Ленина до ул. Краснознаменской* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 29 | Мероприятие 2.20. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Трудовой (от ул. Благодатной до школы №10)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.21. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения 1. по ул. Минской (от ул. Менделеева до ул. Амурской) 2. по ул. Минской (от ул. Брусилова до ул. Арычной)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 31 | Мероприятие 2.22. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по пер. Станционному (от ул. Пугачёва до ул. Магистральной)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 32 | Мероприятие 2.23. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Федоренко (от ул. Алтайской до ул. Октябрьской)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 33 | Мероприятие 2.24. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. С. Кривенко (от пр. Ленина до ул. Комсомольской)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 34 | Задача 3. Организация озеленения территории города | Обеспечение благоприятного и комфортного проживания граждан, поддержание эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 1975824,88 | 3328159,26 | 1480000,00 | 6783984,14 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1975824,88 | 3328159,26 | 1480000,00 | 6783984,14 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 35 | Мероприятие 3.1. Устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений | Обеспечение санитарных, экологических и декоративных требований, предотвращение аварийных ситуаций |  | 1975824,88 | 2503250,62 | 1480000,00 | 5959075,50 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1975824,88 | 2503250,62 | 1480000,00 | 5959075,50 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 36 | Мероприятие 3.2. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 824908,64 | 0,00 | 824908,64 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 824908,64 | 0,00 | 824908,64 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 37 | Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления | Создание благоприятных условий для проживания граждан муниципального образования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 616071,87 | 15383350,00 | 7064300,00 | 23063721,87 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 616071,87 | 15383350,00 | 7064300,00 | 23063721,87 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 38 | Мероприятие 4.1. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов | Обеспечение требований охраны окружающей среды, санитарных правил и исполнения решения судебных органов |  | 616071,87 | 2893785,92 | 970000,00 | 4479857,79 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 616071,87 | 2893785,92 | 970000,00 | 4479857,79 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 39 | Мероприятие 4.2. Приобретение транспортных средств и оборудования для сбора и вывоза бытовых отходов (мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-3403-2шт.; мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-33004 с портальным подъёмником-2шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, своевременный вывоз отходов |  | 0,00 | 12410000,00 | 6094300,00 | 18504300,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 12410000,00 | 6094300,00 | 18504300,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 40 | Мероприятие 4.3. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 79564,08 | 0,00 | 79564,08 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 79564,08 | 0,00 | 79564,08 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 41 | Мероприятие 4.4. Исполнение решений суда по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на земельных участках в городе Рубцовске: - на расстоянии 20-30 м. к востоку от здания КГБУЗ "Центральная районная больница" по пр. Ленина, 1а; - на расстоянии 40-50 м. к востоку от жилого дома № 4 по пр. Ленина; - на расстоянии 150-200 м. к востоку от жилого дома № 94 по ул. Светлова; - на расстоянии 20-25 м. к северо-востоку от жилого дома № 20 по ул. Никольской; - на расстоянии 15-25 м. к юго-западу от жилого дома № 2 по ул. Троицкой; - на расстоянии 25-30 м. к западу от жилого дома № 7 по ул. Федоренко; - на расстоянии 15-80 м. к западу от жилого дома № 6 по ул. Тихвинской; - на расстоянии 5-6 м. к западу от пересечения улиц Тракторной и Мира; - на расстоянии 30-40 м. к востоку от жилого дома № 27 по ул. Брусилова; - на расстоянии 40-50 м. к востоку от границы территории Садоводческого некоммерческого товарищества № 2 по Рабочему тракту; - на расстоянии 50-700 м. к западу от границы территории Садоводческого некоммерческого товарищества № 2 по Рабочему тракту; - на расстоянии 15-30 м. к юго-западу от жилого дома № 198А по ул. Железнодорожной; - ограниченный улицами Циолковского, Полтавской, Одесской (район бывшей школы №14 по ул. Полтавской,11) площадью 11741 м²; - расположенный в западной части города, южнее Рабочего тракта, граничащего с восточной стороны с карьером, с западной стороны с домами по ул. Одесской, площадью 300 м²; - в 15 м южнее от многоквартирного дома по ул. Комсомольской, 110 (требуется рекультивация земли)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 42 | Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела | Обеспечение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» ФЗ-№8 от 12.01.19, постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края «О принятии Правил эксплуатации и содержании кладбищ» №721 от 12.02.2014 | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 946318,18 | 1283594,59 | 800000,00 | 3029912,77 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 946318,18 | 1283594,59 | 800000,00 | 3029912,77 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 43 | Мероприятие 5.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий | Обеспечение выполнения работ по содержанию территорий городских кладбищ, выполнение требований СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», предупреждение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом |  | 894523,06 | 686106,35 | 750000,00 | 2330629,41 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 894523,06 | 686106,35 | 750000,00 | 2330629,41 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 44 | Мероприятие 5.2. Перевозка умерших безродных и безымянных граждан* | Обеспечение оказания услуг по перевозке умерших безродных и безымянных граждан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 45 | Мероприятие 5.3. Софинансирование работ по благоустройству кладбищ | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения работ по благоустройству кладбищ |  | 51795,12 | 50000,00 | 50000,00 | 151795,12 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 51795,12 | 50000,00 | 50000,00 | 151795,12 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 46 | Мероприятие 5.4. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 547488,24 | 0,00 | 547488,24 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 547488,24 | 0,00 | 547488,24 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 47 | Задача 6. Содержание фонтанов | Повышение эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 208325,32 | 193000,00 | 150000,00 | 551325,32 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 208325,32 | 193000,00 | 150000,00 | 551325,32 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 48 | Мероприятие 6.1. Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | Обеспечение функционирования фонтанов в весенний, летний, осенний период года |  | 208325,32 | 105865,97 | 0,00 | 314191,29 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 208325,32 | 105865,97 | 0,00 | 314191,29 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 49 | Мероприятие 6.2. Разработка проектной документации по ремонту фонтана на пл. им. Ленина |  |  | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 50 | Мероприятие 6.3. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 87134,03 | 0,00 | 87134,03 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 87134,03 | 0,00 | 87134,03 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 51 | Задача 7. Организация содержания безнадзорных животных | Повышение комфортности проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 300000,00 | 276500,00 | 100000,00 | 676500,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 300000,00 | 276500,00 | 100000,00 | 676500,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 52 | Мероприятие 7.1. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей; предупреждение и ликвидация болезней животных и их последствий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; регулирование численности безнадзорных животных |  | 200000,00 | 276500,00 | 0,00 | 476500,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 200000,00 | 276500,00 | 0,00 | 476500,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 53 | Мероприятие 7.2. Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования | Обеспечение выполнения требований ветеринарных и санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 200000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 200000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 54 | Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля | Создание условий для осуществления муниципального контроля | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 55 | Мероприятие 8.1. Приобретение оргтехники (2-х цифровых фотоаппаратов, многофункционального цветного принтера формата А4, 6 компьютеров), спецодежды и инструментов. | Обеспечение фиксации и обработки данных совершения административных правонарушений |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 56 | Мероприятие 8.2. Приобретение транспортных средств и оборудования для муниципального контроля (передвижная лаборатория весового контроля на базе ГАЗ-32021-1шт.; легковой автомобиль Hyundai i40-2шт.)* | Обеспечение мобильности и измерений при осуществлении муниципального контроля |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 57 | Задача 9. Организация доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп населения | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 58 | Мероприятие 9.1. Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих других участников дорожного движения о передвижении инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведённых парковочных мест | Увеличение количества приоритетных объектов транспортной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов |  | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 59 | Задача 10. Благоустройство территории города Рубцовска |  |  | 1593630,50 | 2320797,78 | 1339000,00 | 5253428,28 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1593630,50 | 2320797,78 | 1339000,00 | 5253428,28 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 60 | Мероприятие 10.1. Благоустройство детских игровых площадок на территории города Рубцовска |  |  | 593630,50 | 0,00 | 0,00 | 593630,50 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 593630,50 | 0,00 | 0,00 | 593630,50 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 61 | Мероприятие 10.2. Проведение праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий | Обеспечение праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий благоприятного облика города |  | 1000000,00 | 796171,12 | 1000000,00 | 2796171,12 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1000000,00 | 796171,12 | 1000000,00 | 2796171,12 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 62 | Мероприятие 10.3. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 1524626,66 | 0,00 | 1524626,66 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1524626,66 | 0,00 | 1524626,66 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 63 | Мероприятие 10.4. Организация благоустройства ул. Минской |  |  | 0,00 | 0,00 | 339000,00 | 339000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 339000,00 | 339000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства города Рубцовска |  |  | 0,00 | 0,00 | 91108743,71 | 91108743,71 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 82220160,69 | 82220160,69 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8131663,31 | 8131663,31 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 756919,71 | 756919,71 | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 58970078,71 | 58213159,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 52973974,69 | 52973974,69 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5239184,31 | 5239184,31 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 756919,71 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пролетарской, 401 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3056990,00 | 3056990,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2754042,29 | 2754042,29 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272377,81 | 272377,81 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 30569,90 | 30569,90 | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Рубцовскому, 9,11,13 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской, спортивной и контейнерной площадок, оборудование автомобильной парковки, устройство водоотводных систем дворовых территорий, озеленение территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 7971114,00 | 7971114,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7181176,60 | 7181176,60 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 710226,26 | 710226,26 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 79711,14 | 79711,14 | внебюджетные источники |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.3 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Рубцовскому, 39,43,45 (ремонт дворовых проездов; оборудование автомобильных парковок и устройство водоотводной системы дворовой территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 4904063,00 | 4904063,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4418070,36 | 4418070,36 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 436952,01 | 436952,01 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 49040,63 | 49040,63 | внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.4 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пер. Гражданскому, 40 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и зон отдыха) |  |  | 0,00 | 0,00 | 833559,00 | 83359,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 741850,84 | 741850,84 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 73369,86 | 73369,86 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 18338,30 | 18338,30 | внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.5 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пер. Гражданскому, 46а (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки, зон отдыха и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 618888,00 | 618888,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 550797,94 | 550797,94 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 54474,52 | 54474,52 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13615,54 | 13615,54 | внебюджетные источники |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.6 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пер. Гражданскому, 41 (ремонт дворового проезда; оборудование автомобильной парковки и зоны отдыха) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1211845,00 | 1211845,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1091751,16 | 1091751,16 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 107975,39 | 107975,39 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12118,45 | 12118,45 | внебюджетные источники |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.7 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Ленина, 50,52,54 (ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек; оборудование детской площадки, спортивной площадки, автомобильных парковок и контейнерной площадки, озеленение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 4609954,00 | 4609954,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4153107,56 | 4153107,56 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 410746,90 | 410746,90 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 46099,54 | 46099,54 | внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.8 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Громова, 20 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2183994,00 | 2183994,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1888062,81 | 1888062,81 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 186731,49 | 186731,49 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 109199,7 | 109199,70 | внебюджетные источники |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.9 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по бульвару Победы, 9 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и спортивной площадки, зоны отдыха, автомобильной парковки, озеленение территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2147780,00 | 2147780,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1934935,00 | 1934935,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 191367,20 | 191367,20 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 21477,8 | 21477,8 | внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.10 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 13 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1801300,00 | 1801300,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1622791,17 | 1622791,17 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 160495,83 | 160495,83 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 18013,00 | 18013,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.11 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Громова, 11 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовой территории; оборудование детской площадки и автомобильной парковки, устройство дренажной системы дворовой территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1221490,00 | 1221490,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1078209,22 | 1078209,22 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 106636,08 | 106636,08 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 36644,7 | 36644,7 | внебюджетные источники |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.12 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Краснознаменской, 106 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование зон отдыха и контейнерной площадки, озеленение территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2106291,00 | 2106291,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1897557,56 | 1897557,56 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 187670,53 | 187670,53 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 21062,91 | 21062,91 | внебюджетные источники |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.13 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по: ул. Светлова, 60 (ремонт дворового проезда) ул. Светлова, 76 (ремонт дворового проезда, установка скамеек; оборудование детской площадки) ул. Светлова, 78 (ремонт дворового проезда установка скамеек; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) ул. Светлова, 86 (ремонт дворового проезда; оборудование автомобильной парковки) ул. Светлова, 88 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3950110,00 | 3950110,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3558654,10 | 3558654,10 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 351954,80 | 351954,80 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 39501,10 | 39501,10 | внебюджетные источники |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.14 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Алтайской, 72 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1657000,00 | 1657000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1492791,30 | 1492791,30 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 147638,70 | 147638,70 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16570,00 | 16570,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.15 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Алтайской, 76 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование детской площадки, зоны отдыха и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2604000,00 | 2604000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2345943,60 | 2345943,60 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 232016,40 | 232016,40 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26040,00 | 26040,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.16 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по: ул. Алтайской, 167, 167а, ул. Светлова, 27 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 3800000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3388840,00 | 3388840,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 335160,00 | 335160,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.17 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьской, 33 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1581641,00 | 1581641,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1424900,38 | 1424900,38 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 140924,21 | 140924,21 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 15816,41 | 15816,41 | внебюджетные источники |  |  |
| 20 | Мероприятие 1.18 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Светлова, 15 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2486554,00 | 2486554,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2240136,50 | 2240136,50 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 221551,96 | 221551,96 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 24865,54 | 24865,54 | внебюджетные источники |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.19 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северной, 7, ул. Федоренко, 6,8, ул. Октябрьской, 016,018 (ремонт дворового проезда; оборудование детских площадок и автомобильных парковок) |  |  | 0,00 | 0,00 | 6985828,00 | 6985828,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6293532,45 | 6293532,45 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 622437,27 | 622437,27 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 69858,28 | 69858,28 | внебюджетные источники |  |  |
| 22 | Мероприятие 1.20 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пер. Станционному, 42г, ул. Ломоносова, 80,82 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки), ул.Ломоносова,80 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) Ломоносова,82 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и спортивной площадки, автомобильной парковки и контейнерной площадки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3237677,71 | 3237677,71 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2916823,85 | 2916823,85 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 288477,08 | 288477,08 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 32376,78 | 32376,78 | внебюджетные источники |  |  |
| 23 | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 29106579,00 | 29106579,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26486987,00 | 26486987,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2619592,00 | 2619592,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1 Благоустройство площади им. В.И. Ленина (асфальтирование территории, установка скамеек и урн, обустройство освещения; озеленение, устройство фонтана, устройство системы водоотведения) |  |  | 0,00 | 0,00 | 29106579,00 | 29106579,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26486987,00 | 26486987,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2619592,00 | 2619592,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 25 | Задача 3. Благоустройство городских парков | Повышение уровня благоустройства парков | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 3032086,00 | 3032086,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2759199,00 | 2759199,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272887,00 | 272887,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 26 | Мероприятие 3.1 Благоустройство Детского парка, расположенного по ул. Комсомольской, 99а |  |  | 0,00 | 0,00 | 3032086,00 | 3032086,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2759199,00 | 2759199,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272887,00 | 272887,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Примечание: * Мероприятие будет исполняться по мере поступления (высвобождения) бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы с учетом решения о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий период (Таблица № 3).

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат | 74409,984 | 93169,330 | 192918,775 | 360498,089 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 74409,984 | 93169,330 | 101810,031 | 269389,345 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 8131,663 | 8131,663 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 82220,161 | 82220,161 |  |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 756,92 | 756,92 |  |
| Капитальные вложения | 15997,00 | 9761,200 | 19054,950 | 44813,150 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 15997,00 | 9761,200 | 19054,950 |  | 44813,150 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Прочие расходы | 58412,984 | 83408,130 | 173863,825 |  | 315684,939 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 58412,984 | 83408,130 | 82755,081 |  | 224576,195 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 8131,663 |  | 8131,663 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 82220,161 |  | 82220,161 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 756,92 |  | 756,92 |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы (без подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат | 74409,984 | 93169,330 | 101810,031 |  | 269389,345 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 74409,984 | 93169,330 | 101810,031 |  | 269389,345 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Капитальные вложения | 15997,00 | 9761,200 | 19054,950 |  | 44813,150 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 15997,00 | 9761,200 | 19054,950 |  | 44813,150 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Прочие расходы | 58412,984 | 83408,130 | 82755,081 |  | 224576,195 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 58412,984 | 83408,130 | 82755,081 |  | 224576,195 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий;

сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование программы производится за счет средств бюджета города Рубцовска в порядке, установленном для его исполнения.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

В соответствии с п. 5.6., 5.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» (далее - подпрограмма)

| Соисполнители подпрограммы | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Рубцовска Алтайского края; Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска; Комитет по управлению имуществом Администрации города Рубцовска Алтайского края. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | граждане, физические и юридические лица города Рубцовска |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков)»; Постановление Правительства Алтайского края от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508»; Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 14/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2017 год»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства города Рубцовска |
| Задачи подпрограммы | 1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2) благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования; 3) благоустройство городских парков. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов. - Доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями (от общего количества многоквартирных домов). - Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями (от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края). - Количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. - Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. |
|  | - Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования (к общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования). - Количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков. - Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков. - Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков (к общей площади городских парков) |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 год, без деления на этапы |
| Объёмы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 91108,744 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 82220,161 тыс. руб.; - краевой бюджет – 8131,663 тыс. руб.; - бюджет города – 0,00 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 756,92 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В 2017 году запланировано: 1. увеличение количества благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов до 30 ед.; 2. увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов до 3,8 %; 3. увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде, с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 3%; 4. благоустройство в рамках подпрограммы одной из наиболее посещаемых территорий общего пользования площадью до 3600 м², что составит до 10 % от общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования; 5. благоустройство в рамках подпрограммы городского парка площадью до 11452 м², что составит до 20,7 % от общей площади городских парков. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Важным показателем качества жизни населения является комфортность городской среды, которая также улучшает внешний облик и привлекательность города. Добиться комфортности можно комплексным подходом в благоустройстве городской территории, с учётом доступности её для всех категорий граждан.

1.1. Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы, на решение которых направлена подпрограмма, являются:

1.1.1 Уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

На территории города Рубцовска находится 796 многоквартирных домов, которые в разной степени нуждаются в благоустройстве дворовых территорий с проведением следующих видов работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

оборудование зон отдыха;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование контейнерных площадок;

устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

озеленение территорий.

Проведённые ранее работы по ремонту дворовых проездов позволили улучшить состояние отдельных придомовых территорий.

1.1.2. Благоустройство площадей, скверов, набережных и других наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Требуется обновление архитектурно-художественного облика территорий, ремонт и замена изношенных элементов покрытия, малых архитектурных форм, ремонт фонтанов, освещения, системы водоотведения и других элементов благоустройства.

1.1.3. Благоустройство городских парков.

Городские парки являются многофункциональными территориями с развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности. Они должны быть доступны всем без исключения группам населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях.

На территории города к городским паркам относятся Детский парк по ул. Комсомольская, 99а и Городской парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова по пер. Гражданскому, 17. Городским паркам требуется обновление архитектурно-художественного облика и элементов благоустройства.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных задач.

1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы.

В результате реализации программы ожидается:

увеличение количества благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов;

увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде, с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

благоустройство в рамках подпрограммы одной из наиболее посещаемых территорий общего пользования площадью до 3600 м², что составит до 10 % от общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования;

благоустройство в рамках подпрограммы городского парка площадью до 11452 м², что составит до 20,7 % от общей площади городских парков.

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы.

Подпрограмма выполняется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственного стратегического направления развития «ЖКХ и городская среда», а также стратегии социально – экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года.

2.2. Цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – повышение уровня благоустройства города Рубцовска.

Задачи подпрограммы:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования;

благоустройства городских парков.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов подпрограммы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации подпрограммы (Таблица № 4).

В результате реализации программы к концу 2017 года запланировано:

1. увеличить количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов до 30 ед.;

2. увеличить долю многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов до 3,8 %;

3. увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 3 %;

4. благоустройство в рамках подпрограммы одной из наиболее посещаемых территорий общего пользования площадью до 3600 м², что составит до 10 % от общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования;

5. благоустройство в рамках подпрограммы городского парка площадью до 11452 м², что составит до 20,7 % от общей площади городских парков.

Таблица № 4

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение на 2017 год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов. | ед. | 30 |
| 2 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями (от общего количества многоквартирных домов). | % | 3,8 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями (от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края). | % | 3 |
| 4 | Количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. | ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. | м² | 3600 |
| 6 | Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования (к общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования). | % | 10 |
| 7 | Количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков. | ед. | 1 |
| 8 | Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков. | м² | 11452 |
| 9 | Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков (к общей площади городских парков). | % | 20,7 |

2.4. Методика расчёта индикаторов подпрограммы.

Индикаторы подпрограммы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями подпрограммы.

2.4.1. Количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов.

Индикатор определяется как количество многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями.

2.4.2. Доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями (от общего количества многоквартирных домов).

Индикатор определяется как отношение количества многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями к общему количеству многоквартирных домов, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

А=А1⋅100%А2,

где:

А – доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов(%);

А1 – количество многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями;

А2 – общее количество многоквартирных домов.

2.4.3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями (от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края).

Индикатор определяется как отношение числа граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями, к общей численности населения города Рубцовска, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Б=Б1⋅100%Б2,

где:

Б – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (%);

Б1 – число граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями;

Б2 – общая численность населения города Рубцовска.

2.4.4. Количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Индикатор определяется как количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2.4.5. Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Индикатор определяется по площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2.4.6. Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования (к общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования).

Индикатор определяется как отношение площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования к общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

В=В1⋅100%В2,

где:

В – доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования (%);

В1 – площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования;

В2 – общая площадь наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2.4.7. Количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

Индикатор определяется количеством благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

2.4.8. Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

Индикатор определяется по площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

2.4.9. Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков (к общей площади городских парков).

Индикатор определяется как отношение площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков к общей площади городских парков, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Г=Г1⋅100%Г2,

где:

Г – доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков (%);

Г1 – площадь благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков;

Г2 – общая площадь городских парков.

2.5. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации подпрограммы 2017 год, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и качества жизни населения города Рубцовска. Мероприятия подпрограммы представлены в Таблице № 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства города Рубцовска |  |  | 0,00 | 0,00 | 91108743,71 | 91108743,71 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 82220160,69 | 82220160,69 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8131663,31 | 8131663,31 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 756919,71 | 756919,71 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 58970078,71 | 58213159,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 52973974,69 | 52973974,69 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5239184,31 | 5239184,31 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 756919,71 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пролетарской, 401 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3056990,00 | 3056990,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2754042,29 | 2754042,29 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272377,81 | 272377,81 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 30569,90 | 30569,90 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Рубцовскому, 9,11,13 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской, спортивной и контейнерной площадок, оборудование автомобильной парковки, устройство водоотводных систем дворовых территорий, озеленение территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 7971114,00 | 7971114,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7181176,60 | 7181176,60 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 710226,26 | 710226,26 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 79711,14 | 79711,14 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Рубцовскому, 39,43,45 (ремонт дворовых проездов; оборудование автомобильных парковок и устройство водоотводной системы дворовой территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 4904063,00 | 4904063,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4418070,36 | 4418070,36 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 436952,01 | 436952,01 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 49040,63 | 49040,63 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пер. Гражданскому, 40 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и зон отдыха) |  |  | 0,00 | 0,00 | 833559,00 | 83359,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 741850,84 | 741850,84 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 73369,86 | 73369,86 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 18338,30 | 18338,30 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пер. Гражданскому, 46а (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки, зон отдыха и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 618888,00 | 618888,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 550797,94 | 550797,94 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 54474,52 | 54474,52 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13615,54 | 13615,54 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пер. Гражданскому, 41 (ремонт дворового проезда; оборудование автомобильной парковки и зоны отдыха) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1211845,00 | 1211845,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1091751,16 | 1091751,16 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 107975,39 | 107975,39 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12118,45 | 12118,45 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.7 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Ленина, 50,52,54 (ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек; оборудование детской площадки, спортивной площадки, автомобильных парковок и контейнерной площадки, озеленение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 4609954,00 | 4609954,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4153107,56 | 4153107,56 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 410746,90 | 410746,90 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 46099,54 | 46099,54 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 1.8 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Громова, 20 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2183994,00 | 2183994,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1888062,81 | 1888062,81 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 186731,49 | 186731,49 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 109199,7 | 109199,70 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 1.9 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по бульвару Победы, 9 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и спортивной площадки, зоны отдыха, автомобильной парковки, озеленение территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2147780,00 | 2147780,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1934935,00 | 1934935,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 191367,20 | 191367,20 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 21477,8 | 21477,8 | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 1.10 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 13 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1801300,00 | 1801300,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1622791,17 | 1622791,17 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 160495,83 | 160495,83 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 18013,00 | 18013,00 | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 1.11 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Громова, 11 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовой территории; оборудование детской площадки и автомобильной парковки, устройство дренажной системы дворовой территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1221490,00 | 1221490,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1078209,22 | 1078209,22 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 106636,08 | 106636,08 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 36644,7 | 36644,7 | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 1.12 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Краснознаменской, 106 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование зон отдыха и контейнерной площадки, озеленение территории) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2106291,00 | 2106291,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1897557,56 | 1897557,56 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 187670,53 | 187670,53 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 21062,91 | 21062,91 | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 1.13 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по: ул. Светлова, 60 (ремонт дворового проезда) ул. Светлова, 76 (ремонт дворового проезда, установка скамеек; оборудование детской площадки) ул. Светлова, 78 (ремонт дворового проезда установка скамеек; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) ул. Светлова, 86 (ремонт дворового проезда; оборудование автомобильной парковки) ул. Светлова, 88 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3950110,00 | 3950110,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3558654,10 | 3558654,10 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 351954,80 | 351954,80 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 39501,10 | 39501,10 | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 1.14 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Алтайской, 72 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1657000,00 | 1657000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1492791,30 | 1492791,30 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 147638,70 | 147638,70 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16570,00 | 16570,00 | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 1.15 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Алтайской, 76 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование детской площадки, зоны отдыха и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2604000,00 | 2604000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2345943,60 | 2345943,60 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 232016,40 | 232016,40 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26040,00 | 26040,00 | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 1.16 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по: ул. Алтайской, 167, 167а, ул. Светлова, 27 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 3800000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3388840,00 | 3388840,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 335160,00 | 335160,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 1.17 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьской, 33 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 1581641,00 | 1581641,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1424900,38 | 1424900,38 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 140924,21 | 140924,21 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 15816,41 | 15816,41 | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 1.18 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Светлова, 15 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 2486554,00 | 2486554,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2240136,50 | 2240136,50 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 221551,96 | 221551,96 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 24865,54 | 24865,54 | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 1.19 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северной, 7, ул. Федоренко, 6,8, ул. Октябрьской, 016,018 (ремонт дворового проезда; оборудование детских площадок и автомобильных парковок) |  |  | 0,00 | 0,00 | 6985828,00 | 6985828,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6293532,45 | 6293532,45 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 622437,27 | 622437,27 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 69858,28 | 69858,28 | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 1.20 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пер. Станционному, 42г, ул. Ломоносова, 80,82 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки), ул.Ломоносова,80 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и автомобильной парковки) Ломоносова,82 (ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн; оборудование детской площадки и спортивной площадки, автомобильной парковки и контейнерной площадки) |  |  | 0,00 | 0,00 | 3237677,71 | 3237677,71 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2916823,85 | 2916823,85 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 288477,08 | 288477,08 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 32376,78 | 32376,78 | внебюджетные источники |
| 23 | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 29106579,00 | 29106579,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26486987,00 | 26486987,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2619592,00 | 2619592,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 24 | Мероприятие 2.1 Благоустройство площади им. В.И. Ленина (асфальтирование территории, установка скамеек и урн, обустройство освещения; озеленение, устройство фонтана, устройство системы водоотведения) |  |  | 0,00 | 0,00 | 29106579,00 | 29106579,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26486987,00 | 26486987,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2619592,00 | 2619592,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 25 | Задача 3. Благоустройство городских парков | Повышение уровня благоустройства парков | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 3032086,00 | 3032086,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2759199,00 | 2759199,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272887,00 | 272887,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 26 | Меропртие 3.1 Благоустройство Детского парка, расположенного по ул. Комсомольской, 99а |  |  | 0,00 | 0,00 | 3032086,00 | 3032086,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2759199,00 | 2759199,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272887,00 | 272887,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий приведена в таблице № 6.

Таблица № 6

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень работ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  | без бордюра | с бордюром |
| 1.1 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 765,0 | 1407,0 |
| 1.2 | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 906,0 | 2097,0 |
| 1.3 | Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 470,0 | 1265,0 |
| 1.4 | Устройство тротуарной плитки | 1 м² | 1022,0 | 1741,0 |
| 1.5 | Поднятие горловины колодца | 1 шт. | без стоимости люка 2181,0 | со стоимостью люка 7420,0 |
| 2 | Освещение дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1 | Наружное освещение (по опорам, над подъездом, под землёй) | 1 м | 175,0 |  |
| 2.2 | Установка светильников | 1 шт. | 1750,0 |  |
| 2.3 | Монтаж шкафа управления | 1 шт. | 3640,0 |  |
| 3 | Установка скамеек (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 7047,0 |  |
| 4 | Установка урн (со стоимостью урны) | 1 шт. | 2710,0 |  |
| Дополнительный перечень работ |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |
| 1.1 | Устройство детской площадки (горки, качели, урны, скамьи, песочный дворик, спортивные тренажёры и т.п.) | 1 м² | min 980,0 | max 4494,0 |
| 2 | Озеленение |  |  |  |
| 2.1 | Посадка зелёных насаждений (деревьев, кустарников) | 1 шт. | 4221,0 | 1023,0 |
| 2.2 | Посев газона | 1 м² | 403,0 |  |
| 2.3 | Создание цветника | 1 м² | 1561,0 |  |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |
| 3.1 | Установка контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер (из профнастила) | 1 шт. | 4300,0 |  |
| 3.2 | Установка евроконтейнера | 1 шт. | 16000,0 |  |
| 4 | Устройство ливневой канализации из труб диаметром 250 мм с устройством ж/б колодцев | 1 м | 6899,0 |  |
| 5 | Устройство парковки | 1 шт. | без бордюра 1091,0 | с бордюром 1330,0 |

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы приводятся в таблице № 7.

Таблица № 7

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | всего |
| 1 | 3 | 4 |
| Всего финансовых затрат | 91108,744 | 91108,744 |
| в том числе: |  |  |
| из бюджета города | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 8131,663 | 8131,663 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 82220,161 | 82220,161 |
| из внебюджетных источников | 756,92 | 756,92 |
| Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |
| из бюджета города | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 91108,744 | 91108,744 |
| в том числе: |  |  |
| из бюджета города | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 8131,663 | 8131,663 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 82220,161 | 82220,161 |
| из внебюджетных источников | 756,92 | 756,92 |

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий;

сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ и снижению объемов работ, выполняемых в рамках подпрограммы;

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках подпрограммы участники подпрограммы вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

7.1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

| 1 | ремонт дворовых проездов |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3 | установка скамеек |  |
| 4 | установка урн |  |

7.1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

| 1 | оборудование детских площадок |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | оборудование спортивных площадок |  |
| 3 | оборудование зон отдыха |  |
| 4 | оборудование автомобильных парковок |  |
| 5 | оборудование контейнерных площадок |  |
| 6 | устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий |  |
| 7 | озеленение территорий |  |

7.2. В подпрограмму включаются предложения участников подпрограммы в соответствии со следующими документами:

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.03.2017 № 942.

Собственники помещений многоквартирного дома организуют выполнение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, предлагаемой для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год». Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории подлежит рассмотрению и утверждению на общем собрании собственников помещений соответствующего многоквартирного дома.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории представляется заинтересованными лицами в составе пакета документов к предложению о  включении соответствующей дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» для последующего рассмотрения общественной комиссией по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» наиболее посещаемой территории общего пользования, утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.03.2017 № 939;

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» городского парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.03.2017 № 940.

7.3. Мероприятия подпрограммы выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7.4. Финансирование подпрограммы производится в порядке, установленном для его исполнения за счёт средств:

7.4.1. Внебюджетных средств (средства граждан, организаций):

в размере не менее 1 % от общей стоимости работ минимального перечня работ, указанного в подпункте 7.1.1 подпрограммы;

в размере не менее 1 % от общей стоимости работ дополнительного перечня работ, указанного в подпункте 7.1.2 подпрограммы;

7.4.2. Федерального бюджета в размере 82220160,69 рублей.

7.4.3. Краевого бюджета в размере 8131663,31 рублей.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

7.5.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц

7.5.1. В случае включения многоквартирного дома в подпрограмму по благоустройству дворовых территорий Администрация города Рубцовска Алтайского края заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) управляющими организациями, уполномоченными протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок, сумма перечисления денежных средств и ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства.

Денежные средства заинтересованных лиц, до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, в полном объеме перечисляются и аккумулируются на специальном 05 счете (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю и находятся на этом счете до окончания, принятия работ.

Администрация города Рубцовска ведет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячно публикуют данные на сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края и направляет их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

После подписания сторонами акта приемки выполненных работ Администрация города перечисляет в доход бюджета города средства заинтересованных лиц, участников подпрограммы в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, представляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счёт 05 (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайском краю.

7.5.2.Администрация города Рубцовска обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.6. В соответствии с п. 5.6., 5.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчёты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.