

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.02.2019 № 236

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска Алтайского

края от 23.12.2016 № 5283 «Об утверждении

муниципальной программы «Капитальный и

текущий ремонт общеобразовательных

учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы»

(с изменениями)

В целях развития муниципальной программы «Капитальный ремонт и текущий общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5283, руководствуясь Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», в связи с выделением дополнительных ассигнований в 2018 году и решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5283 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.02.2017 № 437, 22.01.2018 № 70, 1311.2018 №2958) следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объёмы финансирования программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 133967,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15645,2 тыс. рублей;

2019 год – 4822,4 тыс. рублей;

2020 год – 42500,0 тыс. рублей;

2021 год – 21000,0 тыс. рублей;

2022 год – 13000,0 тыс. рублей;

2023 год – 15000,0 тыс. рублей;

2024 год – 12000,0 тыс. рублей;

2025 год – 7000,0 тыс. рублей.

Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год».

1.2. Раздел 4. «Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 133967,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15645,2 тыс. рублей;

2019 год – 4822,4 тыс. рублей;

2020 год – 42500,0 тыс. рублей;

2021 год – 21000,0 тыс. рублей;

2022 год – 13000,0 тыс. рублей;

2023 год – 15000,0 тыс. рублей;

2024 год – 12000,0 тыс. рублей;

2025 год – 7000,0 тыс. рублей.

Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.

В случае экономии средств бюджета города при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города на соответствующий год.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в Таблице № 2.».

1.3. Таблицы №№ 2 и 3 программы изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

# Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 06.02.2019 № 236

«Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый  результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Источники финан-  сирования |
| 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами |  |  | **3000,0** | **15645,2** | **4822,4** | | **42500** | **21000** | **13000** | **15000** | **12000** | **7000** | **133967,6** | **Всего** |
| 3000,0 | 3632,4 | 4822,4 | | 42500 | 21000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 121954,8 | Бюджет города |
| 0 | 12012,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 | Краевой бюджет |
| Задача 1. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города | Создание условий для образовательного процесса, соответствующие современным требованиям |  | 465,6 | 2446,2 | 0 | | 36500 | 21000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 107411,8 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ Кадетская СОШ 2, МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ "ПЛ№24" г.Рубцовска, МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ "О(С)ОШ № 1" | 282,9 | 259,2 | 0 | | 21000 | 21000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 89542,1 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт санузлов | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» | 182,7 | 1322,5 | 0 | | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9005,2 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт пищеблока | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Гимназия «Планета Детства» | 0 | 0 | 0 | | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.4. Капитальный и текущий ремонт спортзала | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,  МБОУ «Лицей №7» | 0 | 864,5 | 0 | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864,5 | Бюджет города |
| Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса |  | 2534,4 | 13199,0 | 4822,4 | | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26555,8 | Всего |
| 2534,4 | 1186,2 | 4822,4 | | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14543,0 | Бюджет города |
| 0 | 12012,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт кровли | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» | 2289,2 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289,2 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Лицей», МБОУ СОШ10 ККЮС, МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ «ПЛ № 24», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. Пушкина», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» | 195,4 | 13126,6 | 0 | | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322,0 | Всего |
| 195,4 | 1113,8 | 0 | | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309,2 | Бюджет города |
| 0 | 12012,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Лицей», МБОУ СОШ10 ККЮС, МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ «ПЛ № 24», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. Пушкина», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» | 49,8 | 72,4 | 4822,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944,6 | Бюджет города |

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Всего финансовых затрат | 3000,0 | 15645,2 | 4822,4 | 42500,0 | 21000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 133967,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 3000,0 | 3632,4 | 4822,4 | 42500,0 | 21000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 121954,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 3000,0 | 15645,2 | 4822,4 | 42500,0 | 21000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 133967,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 3000,0 | 3632,4 | 4822,4 | 42500,0 | 21000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 121954,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина