**Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» (за 2018 год)**

Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2184 «О принятии муниципальной программы на «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» (далее по тексту – Программа).

Задачи программы:

- вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

-привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий.

Общий объем средств изначально запланированных на финансирование Программы на период с 2018 года по 2020 год составил 6070 тыс. руб.

В 2018 году в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 № 76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год» постановлением Администрации города Рубцовска от 12.02.2018 № 283 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2194 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2194 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» изложено в новой редакции.

Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2018 года по 2020 составил 5992,1 тыс. руб. На 2018 год из средств бюджета города запланировано 1032,1 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2018 год составил 1006,2 тыс. руб.

Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1) Инженерные изыскания - на сумму 298,6 тыс. руб.

2) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 230,2 тыс.руб.

3) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 477,4 тыс.руб.

В связи с уменьшением финансирования из бюджета города с 2670 тыс.

руб. до 1032,1 тыс.руб. в рамках реализации программы в 2018 году не были выполнены мероприятия:

1) Инженерные изыскания - на сумму 1101,4 тыс. руб.

2) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – на сумму 639,8 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» в 2018 году:

1) выполнено графическое и текстовое описание местоположения границ населенного пункта город Рубцовск Алтайского края, сведения о которых внесены в ЕГРН 13.12.2018 с присвоением реестрового номера 7286063;

2) выполнено графическое и текстовое описание местоположения границ 61 территориальной зоны (природно-рекреационные тер-риториальные зоны – 36 ед., зоны специального назначения – 9 ед., прочие зоны – 16 ед.), что составляет 16% от общего количества территориальных зон города Рубцовска;

3) для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе льготным категориям граждан в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», сформировано 34 земельных участка;

4) получены и внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности сведения о правообладателях 1029 земельных участков и о границах 1419 земельных участков;

5) в целях модернизации работы информационной системы приобретены компьютеры (6 единиц) и МФУ (2 единицы);

4) профинансировано прохождение переквалификации и переподготовки главного специалиста комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству Барычевой Елены Константиновны по направлению юриспруденция;

5) выполнены контрольно-геодезические съемки с корректурой топографической основы на планшетах в масштабе 1:500 площади им. В.И. Ленина, набережной им Н.Ф. Петрова и тротуаров общей протяженностью более

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы** **«Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» (за 2018 год).**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1=12,5/3,16\*100%=25,28%

S2=375/282\*100%=75,2%

S3=75/34\*100%=45,33%

Cel=1/3\*(25,28%+75,2%+54,33%)=0,333\*154,81%=51,55%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=1032,1/1006,2\*100%=97,49%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы



Mer=(1/4\*(0+1+0+0)\*100%=25%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(48,45%+99,17%+25%)/3=57,54%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 57, 5%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.