ПРОЕКТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324)

- «ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом |
| Участники программы | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (далее – «заинтересованные лица») (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5; федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»; закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»; |
| Цель программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня благоустройства городских парков; повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков; доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит 503 233,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 84415,6 тыс. рублей; 2019 год – 1390,8 тыс. рублей; 2020 год – 84356,7 тыс. рублей; 2021 год – 84356,7 тыс. рублей; 2022 год – 82904,6 тыс. рублей; 2023 год – 82904,6 тыс. рублей; 2024 год – 82904,6 тыс. рублей. За счёт средств федерального бюджета 458938,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 77158,4 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 77158,3 тыс. рублей; 2021 год - 77158,3 тыс. рублей; 2022 год - 75821,2 тыс. рублей; 2023 год - 75821,2 тыс. рублей; 2024 год - 75821,2 тыс. рублей. За счёт средств краевого бюджета 34543,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5807,6 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 5807,6 тыс. рублей; 2021 год - 5807,6 тыс. рублей; 2022 год – 5706,9 тыс. рублей; 2023 год – 5706,9 тыс. рублей; 2024 год – 5706,9 тыс. рублей. За счёт средств бюджета города 5773,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 838,1 тыс. рублей; 2019 год – 829,7 тыс. рублей; 2020 год – 829,7 тыс. рублей; 2021 год – 829,7 тыс. рублей; 2022 год – 815,4 тыс. рублей; 2023 год – 815,4 тыс. рублей; 2024 год – 815,4 тыс. рублей.. За счёт внебюджетных источников 3978,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 611,5 тыс. рублей; 2019 год - 561,1 тыс. рублей; 2020 год - 561,1 тыс. рублей; 2021 год - 561,1 тыс. рублей; 2022 год - 561,1 тыс. рублей; 2023 год - 561,1 тыс. рублей; 2024 год - 561,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы к концу 2024 году должна обеспечить: 1. доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; 2. доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа городских парков; 3. доведение до 100% доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий. |

»

Начальник отдела по организации управления и

работе с обращениями Администрации

города Рубцовска	       							       А.В. Инютина

Приложение № 2

к постановлениям Администрации города Рубцовска     Алтайского края

от 31.05.2018 № 1324, от 31.05.2018 № 1324

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы

|  | Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |  |  | 84415,6 | 1390,8 | 84356,7 | 84356,7 | 82904,6 | 82904,6 | 82904,6 | 503233,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 77158,4 | 0 | 77158,3 | 77158,3 | 75821,2 | 75821,2 | 75821,2 | 458938,6 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 5807,6 | 0 | 5807,6 | 5807,6 | 5706,9 | 5706,9 | 5706,9 | 34543,5 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 838,1 | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 815,4 | 815,4 | 815,4 | 5773,4 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий* | доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 24289,6 | 240,5 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 145966,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 22363,4 | 0 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 134180,4 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1683,3 | 0 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 10099,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 242,9 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 1685,9 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий** |  |  | 24289,6 | 240,5 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 24287,2 | 145966,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 22363,4 | 0 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 22363,4 | 134180,4 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1683,3 | 0 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 1683,3 | 10099,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 242,9 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 1685,9 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства городских парков* | доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа парков, расположенных в городе Рубцовске, к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 2838,7 | 0 | 2838,3 | 2838,3 | 1386,2 | 1386,2 | 1386,2 | 12673,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2613,6 | 0 | 2613,5 | 2613,5 | 1276,4 | 1276,4 | 1276,4 | 11669,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 196,7 | 0 | 196,7 | 196,7 | 96 | 96 | 96 | 878,1 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 28,4 | 0 | 28,1 | 28,1 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 126 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1 Благоустройство Городского парка культуры и отдыха им.С.М. Кирова, расположенного по пер. Гражданскому, 17 |  |  | 2838,7 | 0 | 2838,3 | 2838,3 | 1386,2 | 1386,2 | 1386,2 | 12673,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2613,6 | 0 | 2613,5 | 2613,5 | 1276,4 | 1276,4 | 1276,4 | 11669,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 196,7 | 0 | 196,7 | 196,7 | 96 | 96 | 96 | 878,1 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 28,4 | 0 | 28,1 | 28,1 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 126 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов* | доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 57287,3 | 1150,3 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 344593,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52181,4 | 0 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 313088,4 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3927,6 | 0 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 23565,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 566,8 | 589,2 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3961,5 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 3.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (приложение № 5)** |  |  | 57287,3 | 1150,3 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 57231,2 | 344593,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52181,4 | 0 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 52181,4 | 313088,4 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3927,6 | 0 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 3927,6 | 23565,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 566,8 | 589,2 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3961,5 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 | внебюджетные источники |
| Примечание: * Задача подлежит корректировке в зависимости от фактического объема финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников ** Мероприятие подлежит корректировке после общественного обсуждения программы и в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

Начальник отдела по организации управления и

работе с обращениями Администрации города Рубцовска	       							       А.В. Инютина

Приложение № 3

к постановлениям Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 31.05.2018 № 1324,

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 84415,6 | 1390,80 | 84356,7 | 84356,7 | 82904,6 | 82904,6 | 82904,6 | 503233,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,1 | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 815,4 | 815,4 | 815,4 | 5773,4 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 0,000 | 5807,6 | 5807,6 | 5706,9 | 5706,9 | 5706,9 | 34543,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,4 | 0,000 | 77158,3 | 77158,3 | 75821,2 | 75821,2 | 75821,2 | 458938,6 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 |
| Капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из внебюджетных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | 84415,6 | 1390,80 | 84356,7 | 84356,7 | 82904,6 | 82904,6 | 82904,6 | 503233,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,1 | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 815,4 | 815,4 | 815,4 | 5773,4 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 0,000 | 5807,6 | 5807,6 | 5706,9 | 5706,9 | 5706,9 | 34543,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,4 | 0,000 | 77158,3 | 77158,3 | 75821,2 | 75821,2 | 75821,2 | 458938,6 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 3978,1 |

Начальник отдела по организации управления и

работе с обращениями Администрации города Рубцовска	       						                 А.В. Инютина