**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145

с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.12.2022 № 4274

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 421453,3 | 430989,6 | 406788,2 | 96,5 | 94,4 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0409 | 354552,9 | 347503,6 | 324536,1 | 91,5 | 93,4 |
| 0503 | 66900,4 | 83486,0 | 82252,1 | 123,0 | 98,5 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | 7 | 7,9 | +0,9 | В связи с увеличением бюджетных ассигнований | - |
| 2. | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 11 | 21,7 | +10,7 | В связи с увеличением бюджетных ассигнований | **-** |
| 3. | Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях | % | 100 | 100 | 0 |  | **-** |
| 4. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | 60 | 100 | +40 | В связи с необходимостью | **-** |
| 5. | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | ед. | 2 | 2 | 100 |  | **-** |
| 6. | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение каждого года | дн. | 364 | 363 | 99,7 | В связи с проведением ремонтных работ | В данный момент реализации программы возник риск проведения незапланированных ремонтных работ, который ранее не был учтен. Проблема возникновения решается в ходе дальнейшей реализации. |
| 7. | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | голов | 33 | 53 | 160,6 | В связи с необходимостью | **-** |
| 8. | Количество приобретенной офисной техники | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 9. | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | мест | 2 | 2 | 100 |  | **-** |
| 10. | Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | дн. | 8 | 8 | 100 |  | **-** |
| 11. |  Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию  | % | 53,2 | 47,5 | -5,7 | В связи с естественным износом дорожного покрытия | Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

8(385-57) 9-64-34, доб. 459; mirgorodskaya@rubtsovsk.org