Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы

за 2021 год

С целью улучшения материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами МКУ «Управление образования» города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5283 утверждена муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы (далее - Программа).

Программа основана на решении задач, направленных на проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства и создание безопасных и благоприятных условий. Кроме того, предусматривалось выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для её реализации. Размещение заказа на выполнение работ (оказание услуг) осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» финансирование Программы на отчетный год утверждено в размере 5000 тыс. руб.

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589 в Программу постановлениями от 04.02.2021 № 255, от 22.07.2021 №1978, от 27.12.2021 № 3645 вносились изменения в части финансирования мероприятий Программы. В связи с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2021 год, в рамках реализации Программы было запланировано финансирование в размере 5490,1 тыс. руб. и в полном объеме выполнено в отчетном году (100%).

Выполнение задач Программы обеспечивалось путем реализации программных мероприятий.

В 2021 году в муниципальную систему образования входило 18 общеобразовательных организаций. По плану капитальный либо текущий ремонты требовались в 7 учреждениях и в период 2021 года выполнен текущий ремонт в 7 зданиях образовательных организаций.

В результате реализации программы в отчетном году ремонтные работы в образовательных организациях проведены эффективно - были устранены аварийные ситуации и получены следующие результаты. Проведены капитальный и текущий ремонты в следующих муниципальных общеобразовательных учреждениях:

МБОУ «Гимназия № 8» - текущий ремонт систем отопления и водоснабжения;

МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» имени Героя Советского Союза Матвея Степановича Батракова - текущий ремонт санузлов;

МБОУ «Гимназия «Планета Детства» - ремонт пищеблока;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Гимназия № 3» - капитальный ремонт кровли.

Исполнены предписания надзорных органов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Лицей № 6».

В соответствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса, и по созданию соответствующей образовательной и социальной среды в 87,9% общеобразовательных организациях города Рубцовска сформирована образовательная среда - расчет:

 Чсбу 12475 чел.

Доб = --------- х 100% = --------------- х 100% = 87,9%,

 Чв 14198 чел.

где:

Чсбу - численность обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в современных и безопасных условиях (мониторинг МКУ «Управление образования» г. Рубцовска);

Чв - численность обучающихся (всего) по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (форма № ОО-1).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок по трем критериям комплексная оценка реализации Программы за 2021 год составила 90,5 %, что характеризует высокий уровень эффективности данной Программы, так как входит в диапазон от 90 до 100 %.

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска А.А. Мищерин

Расчет

комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы

за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/2\*(100%+100%) = 0,5\*200% = 100%.

 i=1

m = 2

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 87,9/85\*100 = 103,4%~100%;

S2 = 7/7\*100 = 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат Программы и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = К/L\*100% = (5490,1 тыс. руб./5490,1тыс. руб.)\*100% = 100%.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/7\*(5\*100%) = 0,143\*500% = 71,5%.

 j=1

n = 7

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

 O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100%+100%+71,5%)/3 = 90,5 %.

Вывод: на основе оценок по трем критериям комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 90,5 %, что является высоким уровнем её эффективности, так как полученное значение находится в диапазоне от 90 до 100%.

Костенко Тамара Викторовна, 96-3-56

Буконкина Людмила Викторовна, 96-3-65