**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959,

с изменениями от 15.05.2019 № 1132, от 23.03.2020 № 694, от 09.06.2020 № 1430, от 12.10.2020 № 2469, от 05.02.2021 № 259,
от 19.10.2021 № 2815, от 23.12.2021 № 3547, от 01.03.2022 № 520, от 05.10.2022 № 3196, от 27.12.2022 № 4271, от 05.10.2023 № 3174,
от 20.12.2023 № 4298, от 27.12.2023 № 4683)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0501 | 27568,0 | 39200,9 | 12632,9 | 45,8 | 32,2 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0501 | 27568,0 | 39200,9 | 12632,9 | 45,8 | 32,2 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений | ед. | 2 | 2 | 100 | - | - |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному Т.А. Мецлер
хозяйству и экологии

Миргородская Марина Сергеевна,

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460