Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»

за 2023 год

С целью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено финансирование Программы на 2023 год в размере 27568,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.10.2023 № 3174, от 20.12.2023 № 4298, от 27.12.2023
№ 4683 в данную Программу внесены изменения в части финансирования, перечня мероприятий и перечня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений.

В соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2023 год, в рамках реализации данной Программы на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 39200,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 12632,9 тыс. рублей (32,2 % от плана).

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* возмещение взыскателю за капремонт трубопровода горячего водоснабжения МКД по ул. Октябрьской, 106;
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 11 по пр-кту Рубцовскому, финансирование не освоено в связи с несвоевременной готовностью проектно-сметной документации по причине устранения замечаний КАУ «АРЦЦС» при определении сметной стоимости;
* произведен капитальный ремонт утеплителя чердачного перекрытия МКД по ул. Октябрьской, 151;
* перечисление на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Алтайской, 189.

Мероприятие по капитальному ремонту систем электроснабжения и холодного водоснабжения по ул. Алейский, 47, отмостки и систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения по ул. Громова, 14 не произведены в связи с отсутствием возможности освоения финансирования в соответствии с 44-фз, учитывая краткие сроки до конца финансового года.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражаются через целевой индикатор - количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений, при плане 2 ед. фактически произведен ремонт в 2 домах.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (32,2%) и степени реализации программных мероприятий (60%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» за 2023 год составила 64,1%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
за 2023 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=1/1\*100%=100%

S1=2/2\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=12632,9/39200,9\*100%=32,2%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/5)\*((1+0+1+0+1)\*100%)=60%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+32,2%+60%)/3=64,1% - средний уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460