**Аналитический отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы на «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа).

 Задачи программы:

- вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

-привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий.

 Общий объем средств запланированных на финансирование Программы на период с 2015 года по 2017 год составлял 4500 тыс. руб. На 2015 год из средств бюджета города запланировано 1500 тыс. руб.

 В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 16.12.2014 № 423 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2015 год» в 2015 году постановлением Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 907 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы».

 Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 4000 тыс. руб. На 2015 год из средств бюджета города запланировано 1000 тыс. руб.

 Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2015 год составил 472,6 тыс. руб.

 Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 265,0 тыс.руб.

2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 3148 правообладателях земельных участков, о границах 1926 земельных участков) – 207,6 тыс.руб., в том числе капитальные вложения 57,28 тыс. руб.

 В 2016 году в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2015 № 628 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2015 год» постановлением Администрации города Рубцовска от 12.02.2016 № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

 Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 2925 тыс. руб. На 2016 год из средств бюджета города запланировано 425 тыс. руб.

 Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2016 год составил 424,5 тыс. руб.

 Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1)Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 316,4 тыс.руб.

2)Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 2371 правообладателе земельных участков, о границах 2002 земельных участка) – 108,1 тыс.руб.

 В 2017 году в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» постановлением Администрации города Рубцовска от 12.02.2016 № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2017 № 440 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 № 3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 № 3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» изложено в новой редакции.

 Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 1850 тыс. руб. На 2017 год из средств бюджета города запланировано 425 тыс. руб.

 Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2017 год составил 421,5 тыс. руб.

 Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 246,7 тыс.руб.

2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 2371 правообладателе земельных участков, о границах 2002 земельных участка) – 174,8 тыс.руб.

 В связи с уменьшением финансирования из бюджета города с 4500 тыс.

руб. до 1850 тыс.руб. в рамках реализации программы с 2015 по 2017 годы не были выполнены мероприятия:

1) Инженерные изыскания - на сумму 900 тыс. руб.

2) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – на сумму 1571,9 тыс.руб.

3) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 2371 правообладателе земельных участков, о границах 2002 земельных участка) – 409,5 тыс.руб.

 В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» в 2007 году разработаны местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края – нормативный правовой акт, устанавливающий расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения и минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения для населения муниципального образования, относящихся к областям:

 - электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;

 - автомобильные дороги местного значения;

 - объекты физической культуры, массового спорта, образования, здравоохранения, размещения и обработки твердых коммунальных отходов;

 - объекты благоустройства территории;

 - иные объекты местного значения городского округа.

 За 2015-2017 годы за счет средств Программы:

1) для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе льготным категориям граждан в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», сформировано 157 земельных участков;

2) получены и внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности сведения о правообладателях 6349 земельных участков и о границах 4796 земельных участков;

3) приобретено программное обеспечение «Полигон Про: Муниципалитет» в количестве 2 рабочих мест для формирования и направления в Росреестр схем расположения земельных участков в виде файлов в формате XML согласно пункту 12 Требований к подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;

4) профинансировано прохождение переквалификации и переподготовки главного специалиста комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству Волгина Артема Валерьевича по направлению государственное и муниципальное управление (сумма затрат 88,5639 тыс.рублей);

5) обследовано 9 геодезических пунктов полигонометрии (сумма затрат – 5,5 тыс.руб).

По итогам выполнения задач муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» за период её действия комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составила 57, 5%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко