**Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (за 2017 год)**

Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы на «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа).

 Задачи программы:

- вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

-привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий.

 Общий объем средств изначально запланированных на финансирование Программы на период с 2015 года по 2017 год составлял 4500 тыс. руб.

 В 2017 году в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» постановлением Администрации города Рубцовска от 12.02.2016 № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2017 № 440 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 № 3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 № 3435 «О принятии муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» изложено в новой редакции.

 Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 1850 тыс. руб. На 2017 год из средств бюджета города запланировано 425 тыс. руб.

 Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2017 год составил 421,5 тыс. руб.

 Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 246,7 тыс.руб.

2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 2371 правообладателе земельных участков, о границах 2002 земельных участка) – 174,8 тыс.руб.

 В связи с уменьшением финансирования из бюджета города с 4500 тыс.

руб. до 1850 тыс.руб. в рамках реализации программы с 2015 по 2017 годы не были выполнены мероприятия:

1) Инженерные изыскания - на сумму 900 тыс. руб.

2) Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – на сумму 1571,9 тыс.руб.

3) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 2371 правообладателе земельных участков, о границах 2002 земельных участка) – 409,5 тыс.руб.

 В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» в 2007 году разработаны местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края – нормативный правовой акт, устанавливающий расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения и минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения для населения муниципального образования, относящихся к областям:

 - электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;

 - автомобильные дороги местного значения;

 - объекты физической культуры, массового спорта, образования, здравоохранения, размещения и обработки твердых коммунальных отходов;

 - объекты благоустройства территории;

 - иные объекты местного значения городского округа.

 За 2015-2017 годы за счет средств Программы, в том числе:

1) для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе льготным категориям граждан в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», сформировано 157 земельных участков;

2) получены и внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности сведения о правообладателях 6349 земельных участков и о границах 4796 земельных участков;

3) приобретено программное обеспечение «Полигон Про: Муниципалитет» в количестве 2 рабочих мест для формирования и направления в Росреестр схем расположения земельных участков в виде файлов в формате XML согласно пункту 12 Требований к подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;

4) профинансировано прохождение переквалификации и переподготовки главного специалиста комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству Волгина Артема Валерьевича по направлению государственное и муниципальное управление (сумма затрат 88,5639 тыс.рублей);

5) обследовано 9 геодезических пунктов полигонометрии (сумма затрат – 5,5 тыс.руб).

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко

 **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы** **«Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (за 2017 год).**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1=12,5/3,1\*100%=24,8%

S2=8,5/8,0\*100%=94,1%

S3-75/20\*100%=26,6%

Cel=1/3\*(24,8%+94,1%+26,6%)=0,333\*145,5%=48,45%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=425/421,5\*100%=99,17%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer=(1/4\*(0+1+0+0)\*100%=25%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(48,45%+99,17%+25%)/3=57,54%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 57, 5%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.