Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (с изменениями, внесенными постановлениями от 12.03.2018 № 529, от 06.02.2019 № 240, от 05.12.2019 № 3082, от 05.02.2020 № 240, от 12.10.2020 № 2471) за 2020 год.

С целью реализации полномочий Администрации города Рубцовска Алтайского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска и организации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах на территории города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 утверждена муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее по тексту – Программа).

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год», п.17 ч.1 ст.3, ст.14, ст.19, ч.2 ст.35, ч.9 ст.39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были утверждены постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2020 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы», от 12.10.2020 № 2417 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» (с изменениями)». В Программу были внесены изменения и дополнения в перечень мероприятий, разработанных для достижения поставленных в Программе целей, с распределением объема финансирования из бюджета города. Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы в Программу были внесены изменения в показатели индикаторов на 2019 и 2020 годы, разработанные для достижения поставленных в Программе задач.

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 1000,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 639,9 тыс. руб. бюджетных средств. По факту исполнения мероприятий муниципальной программы за 2020 год сложилась экономия денежных средств в размере 360,1 тыс.руб. При формировании плановых показателей в расчет были включены действующие на момент принятия бюджета муниципального образования город Рубцовск на 2020 год автобусные маршруты №№ 4, 5, 5к, 9, 24. В отношении указанных маршрутов в отчетном периоде должны были быть проведены закупки для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. МУПАТП г.Рубцовска, которое являлось перевозчиком на данных маршрутах, было признано банкротом 20.11.2019 и уведомило Администрацию города Рубцовска об отказе осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам с 27.01.2020.

Администрацией города Рубцовска в связи с отсутствием потенциальных перевозчиков по указанным маршрутам принято решение об установлении новых маршрутов №№ 31, 32. Были проведены закупки путем электронных аукционов и с 01.04.2020 заключены по данным маршрутам муниципальные контракты.

В декабре 2019 года были проведены закупки по троллейбусным маршрутам №№ 1, 2 и автобусному маршруту № 6 на общую сумму 300,0 тыс.руб. Оставшиеся 700,0 тыс. руб. были запланированы на закупки по маршрутам №№ 4, 5, 5к, 9, 24, но в связи с расчетом НМЦК для заключения контрактов по маршрутам №№ 31, 32 на 9 месяцев 2020 года и перерасчетом НМЦК по муниципальным маршрутам №№ 107, 118, 125 в соответствии с приказом Минтранса РФ от 30.05.2019 № 158 привело к образованию экономии по муниципальной программе.

За отчетный период Администрацией города Рубцовска были реализованы следующий мероприятия:

- заключены муниципальные контракты с исполнителями услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Рубцовска в соответствии с законодательством Российской Федерации: с МУТП города Рубцовска по троллейбусным маршрутам № 1 (от 20.01.2020 № 2019-199), № 2 (от 20.01.2020 № 2019.201). Срок действия муниципальных контрактов по 31.12.2020; с ИП Саблиным А.Д. по автобусным маршрутам № 32 (от 06.02.2020 № 2020-02П, на срок по 31.03.2020), № 6 (от 21.01.2020 № 2019-198, на срок по 31.12.2020), № 32 (от 06.04.2020 № 2020.050, на срок по 31.12.2020); с ИП Павловой Е.А. по автобусному маршруту № 31 (от 06.02.2020 № 2020-01П, на срок по 31.03.2020), от 23.03.2020 № 2020.028, на срок по 31.12.2020; с ООО «Александр» по автобусным маршрутам в садоводческие товарищества № 118 (от 16.03.2020 № 2020.024), № 107 (от 25.03.2020 №2020.025), № 125 (от 25.03.2020 № 2020.030). Срок исполнения контрактов с 01.04.2020 по 31.10.2020;

- приобретены бланки карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и выданы свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченному участнику договора простого товарищества, дающие им право осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым или регулируемым тарифам. Остаток по бланкам на 01.01.2021 составил: 980 карт и 67 свидетельств.

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах – 64,2% (план -54,5%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автобусами немуниципальной формы собственности).

2. Доля пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 91,9% (план – 84,3%, причина увеличения показателя связана с прекращением осуществления перевозок пассажиров по автобусным маршрутам по регулируемым тарифам №№ 4, 5, 5к, 9, 6, 24 МУПАТП г.Рубцовска с 27.01.2020 и началом осуществления перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам №№ 31, 32 с 17.02.2020).

3. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 8,1% (план – 15,7%, причина – прекращение осуществления перевозок пассажиров по автобусным маршрутам по регулируемым тарифам №№ 4, 5, 5к, 9, 6, 24 МУПАТП г.Рубцовска с 27.01.2020 и началом осуществления перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам №№ 31, 32 с 17.02.2020).

4. Регулярность движения наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 96,5% (план – 95,2%, причина – укомплектованность водителями троллейбусов увеличилась за счет трудоустройства группы водителей, прошедших обучение по специальности «водитель троллейбуса»).

5. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 77,1% (план – 85,0%, причина – количество транспортных средств, работающих на маршруте меньше планового количества (нехватка водителей на маршруте № 6), а также сход транспорта по техническим причинам и дорожным условиям).

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности находится в интервале от 40% до 80% и составляет 76,7%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И.Долгих

Расчет

комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

за 2020 год:

1. Оценка степени достижения целей и решения Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/5 )\* 442,3% = 88,5%

m = 5 (число индикаторов)

S1 = (64,2/45,5)\*100% = 117,8 % ~ 100 %

S2 = (91,9/84,3)\*100% = 109,01 % ~ 100 %

S3 = (8,1/15,7)\*100% = 51,6 %

S4 = (96,5/95,2)\*100% = 101,4 % ~ 100 %

S5 = (77,1/85.0)\*100% = 90,7 %

Si = 100 + 100 + 51,6 + 100 + 90,7 = 442,3%

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K/L \* 100% = 639,9 / 1000,0 \*100% = 64,0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer =(1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/9)\*((1+1+0+0+1+1+1+1+1)\*100%) = 77,8%.

n = 9 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (88,5% + 63,9% + 77,8%) / 3= 76,7%.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности находится в диапазоне от 40 до 80% и составляет 76,7%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих