Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

за 2019 год.

С целью реализации полномочий Администрации города Рубцовска Алтайского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска и организации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах на территории города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 утверждена муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее по тексту – Программа).

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 226 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», п.17 ч.1 ст.3, ст.14, ст.19, ч.2 ст.35 Федерального закона от13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было утверждено постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы. В Программу были внесены изменения в показатели, разработанные для достижения поставленных в Программе задач, с распределением объемов финансирования.

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 800,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 800,0 тыс. руб. бюджетных средств.

За отчетный период Администрацией города Рубцовска были реализованы следующий мероприятия:

- исполнено субсидирование затрат МУТП города Рубцовска по организации и осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- исполнено субсидирование затрат МУПАТП г. Рубцовска по организации и осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и на маршрутах в садоводческие товарищества по регулируемым тарифам.

Выданы бланки свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченному участнику договора простого товарищества, дающие им право осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым или регулируемым тарифам. Остаток по бланкам на 01.01.2020 составил: 138 карт и 75 свидетельств.

Муниципальные контракты с исполнителями услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Рубцовска в соответствии с законодательством Российской Федерации не заключались, т.к. муниципальные закупки на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам не проводились. Пунктом 9 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что в срок до 14.07.2020 перевозчики вправе осуществлять регулярные перевозки в порядке, действовавшим до дня опубликования данного закона.

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах – 57,7% (план -54,5%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автобусами немуниципальной формы собственности).

2. Доля пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 86,03% (план – 84,3%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, где перевозчиком является МУПАТП г.Рубцовска).

3. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 13,97% (план – 15,7%, причина – сход транспорта по дорожным условиям и техническому состоянию; нехватка водителей; снижение количества пассажиров).

4. Регулярность движения наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 96,44% (план – 95,2%, причина – укомплектованность водителями троллейбусов увеличилась за счет трудоустройства группы водителей, прошедших обучение по специальности «водитель троллейбуса»).

5. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 70,96% (план – 85,0%, причина – количество транспортных средств, работающих на маршруте меньше планового количества (нестабильное финансовое состояние МУПАТП г.Рубцовска).

Вывод: Данная муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности выше 80% и составляет 83,4%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих

Расчет

комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

за 2019 год:

1. Оценка степени достижения целей и решения Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/5 )\* 472,4% = 94,5%

m = 5 (число индикаторов)

S1 = 105,9 % ~ 100 %

S2 = 102,1 % ~ 100 %

S3 = 89,0 %

S4 = 101,3 % ~ 100 %

S5 = 83,5 %

Si = 100 + 100 + 89 + 100 +83,4 = 472,4%

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K/L \* 100% = 800,0 / 800,0 \*100% = 100%.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer =(1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/9)\*((1+0+1+1+0+1+0+1+0)\*100%) = 55,6%.

n = 9 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (94,5% + 100% + 55,6%) / 3= 83,4%.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности находится в диапазоне от 80 до 100% и составляет 83,4%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих