Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы за 2015 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 13.08.2014 № 3414 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 902, от 29.06.2015 № 3092, от 16.11.2015 № 4995, от 30.12.2015 № 5612, от 12.02.2016 № 549).

В рамках реализации данной программы на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 2345,7 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 287,44 тыс. руб. (12,2% от плана). В 2015 году выполнены следующие работы:

1. установлено 18 м пешеходных ограждений перильного типа;

2. отремонтирован тротуар площадью 103 м² по бульвару Победы и по Угловскому тракту площадью 1968,96 м²;

3. приобретено и установлено 112 дорожных знаков на улицах города Рубцовска.

В результате вышеперечисленных мероприятий по сравнению с 2014 годом количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 7,14%; детский травматизм – на 12,1%. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 88,8%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 16,7%.

Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы на 2015 год составляет 39,2%; что характеризует низкий уровень ее эффективности.

Начальник управления О.И. Гусева

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32