Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы за 2017 год

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год»

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено финансирование из средств бюджета города на 2017 год в размере 710,265 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 722,322 тыс. руб. (102% от плана). В 2017 году приняты следующие работы:

**В рамках подпрограммы благоустройства городских парков проведены следующие работы:** реконструкция фонтана; асфальтирование зоны фонтана и концертной зоны, а также центральной аллеи парка; изготовление и монтаж входных ворот и парковых скамей; устройство входа со стороны пл. Ленина; обустройство детской площадки.

На площади имени Ленина построен светомузыкальный фонтан, проведены серьезные работы – выполнено асфальтобетонное покрытие площади, уложена плитка на тротуарах и в зоне фонтана, установлены новые электроопоры.

В подпрограмме по благоустройству придомовых территорий в 2017 году приняли участие 17 территорий тридцати восьми многоквартирных домов.

Реализация вышеуказанных мероприятий в 2017 году позволила увеличить:

1. Долю МКД с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества МКД - 4,6 %. Количество МКД с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями – 36 ед.

2. Долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения МО город Рубцовск Алтайского края – 3,6%. Число граждан, зарегистрированных в МКД с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями – 5222 чел.

3. Долю площади с благоустроенными в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования – 10%. Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования – 3600 м2.

4. Долю площади благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков – 20,7%. Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков – 11452м2.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 100%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 100%. Комплексная оценка подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» на 2017 год составляет 100,0%; что характеризует высокий уровень ее эффективности.

Заместитель начальника управления Ю.В. Беккер

Городилова М.В.

6-64-79