Приложение №5

к  информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  (ПРОЕКТ)

Идентификационный код закупки – 173220901032522090100100040044120243

г. Рубцовск                                                                                                                «___»____________ 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Золотой ключик» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Гасановой Оксаны Степановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола____________ от «___» _______ 2017 года №__  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»)  о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить на условиях настоящего Контракта работы по капитальному  ремонту помещений пищеблока и прачечной здания для МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Золотой ключик»» г. Рубцовска (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Приложениями №1; №2 к настоящему Контракту.

- 1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек.

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.2.	В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет бюджета муниципального образоваия город Рубцовск Алтайского края.

2.3.2. Авансирование не предусмотрено.

2.3.3. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчет путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком  платежных документов (счет-фактура, счет) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта  приемки выполненных работ (КС-2)  и подписания обеими Сторонами.

2.3.4. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления. Заказчик вправе так же задерживать Подрядчику оплату выполненных работ в случае не устранения указанных ранее дефектов в работе.

2.3.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного ремонтом объекта, оформленного  в установленном порядке, в течение 15 рабочих  дней с момента его подписания.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5.  В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.6. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) объему работ.

2.7. В случае изменения расчётного счёта, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта с последующим направлением дополнительного соглашения к Контракту. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта Сторонами.

3.2. Работы должны быть закончены - в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.3. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения.

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

- 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Беспрепятственного доступа на объект, проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Проводить осмотр, обследования, измерения или испытания материалов, результатов работ. В случае сомнений в соответствии качества материалов, результатов

работ требованиям Контракта и СНиП, СП, ГОСТ ТУ, Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением экспертных организаций, имеющих соответствующую лицензию.

4.1.3. Отказаться от приёмки работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

4.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту.

4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемку работ, выполненных без замечаний.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплату принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, установленные Контрактом, и сдать результат работ Заказчику.

4.4.2. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

4.4.3. Применять в процессе ремонта объекта необходимые строительные материалы, изделия и конструкции, предусмотренные в локальной смете  (Приложение №2), имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Заблаговременно информировать представителя Заказчика о выбранных им материалах и оборудовании, получать его одобрение на их приобретение и использование.

4.4.4. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта, указанного в пункте 7.1. настоящего Контракта.

4.4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов  выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.6. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания ремонтных работ, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и акт сдачи-приемки работ.

5.2. Приемка фактически выполненных работ, предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы результатов выполненных работ, проводится Заказчиком в течение 2 (двух) календарных дней. По результатам приемки Стороны подписывают акт приемки законченного ремонтом объекта.

5.3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, в уведомлении отражает предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Приемка выполненных работ и подписание акта сдачи-приемки осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.

5.4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.5. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.

5.6. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Исполнение Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ может обеспечиваться одним из следующих способов:

- безотзывной банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  121 180  (сто двадцать одна тысяча сто восемьдесят) 93 копеек  (5 процентов начальной (максимальной) цены контракта).

(В случае применения антидемпинговых мер, согласно ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона, либо размер обеспечения исполнения Контракта составит: 181 771 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 40 копеек).

6.3. В ходе исполнения Контракта Застройщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Застройщиком своих обязательств по контракту, Застройщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое)  надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Застройщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Застройщика перед Заказчиком.

6.7. Денежные средства, вносимые Застройщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Застройщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Застройщика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Застройщиком в письменном обращении.

6.8.	Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.8.1.	Банковская гарантия должна быть безотзывной;

6.8.2.	В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.2.1.	Сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.2.	обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

6.8.2.3.	обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.8.2.4.	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

6.8.2.5.	срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.8.2.6.	отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

6.8.2.7.	установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Гарантийный срок на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, устанавливается 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять не менее 5 лет для деревянных конструкций.

7.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

8.2.3. Размер штрафа составляет _____ руб.:

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф.

8.3.3.Размер штрафа  составляет _____ руб.

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  №10423:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.7. Подрядчиком несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

- 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком выше указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.12. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2017.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного обеими сторонами электронной подписью, уполномоченными на то лицами. Настоящий Контракт в электронной форме хранится в базе данных ЭТП. В случае волеизъявления, Стороны могут обменяться, помимо Контракта в электронной форме, Контрактом на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон. При этом дополнительные соглашения, а также иные документы, сопровождающие Контракт (например, счета, акты сдачи – приёмки и т.д.), оформляются путём подписания на бумажном носителе.

13.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

При внесении изменений в Контракт сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

13.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

13.5.	По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, количества и качества материалов и иных условий исполнения Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

13.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

13.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.9. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.11. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.12. К Контракту прилагается:

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. Локальный сметный расчет.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад №54 «Золотой ключик» города Рубцовска 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер.Гражданский, 23 ИНН 2209010325, КПП 220901001 л/сч 20176Ц94300, УФК по Алтайскому краю р/сч 40701810201731006900 Отделение Барнаул г.Барнаул, БИК 040173001 ОКТМО 01716000 Тел. 8 (38557) 4-75-53, 4-64-88 ___________________ О.С. Гасанова "___" ______ 2017 г. М.П. | ПОДРЯДЧИК м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к  муниципальному контракту №______

Техническое задание

- Перечень и объем работ и материалов.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 7,5 |
| 2 | Демонтаж м/к козырька из листовой стали и проката | 1 т конструкций | 0,09 |
| 3 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,05 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5238 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,2142 |
| 6 | Разборка: панельных стен | 1 м3 | 20 |
| 7 | Разборка асфальтобетонных отмостки толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,016 |
| 8 | Демонтаж: конвекторов | 100 шт. | 0,28 |
| 9 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| 10 | Демонтаж утепления покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| 11 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 7 |
| 12 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,7 |
| 13 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,7 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 14 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,042 |
| 15 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,044 |
| 16 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,164 |
| 17 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,044 |
| 18 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0,164 |
| 19 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 16,2 |
| 20 | Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков | т | 0,305 |
| 21 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/ м3, класс В 2,5 | м3 | 16,36 |
| 22 | Устройство армошвов | 100 м3 железобетона в деле | 0,012 |
| 23 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм | т | 0,052 |
| 24 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,134 |
| 25 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,047 |
| 26 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 1,218 |
| 27 | Герметизация мастикой швов: вертикальных | 100 м шва | 0,077 |
| 28 | Герметик Сазиласт 22 | т | 0,007 |
| 29 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ПЕРЕМЫЧКИ | т | 0,2357 |
| Проёмы |  |  |  |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1782 |
| 31 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 17,82 |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,3456 |
| 33 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 | м2 | 34,56 |
| 34 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,325 |
| 35 | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | м | 32,5 |
| 36 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2 |
| 37 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 20,4 |
| 38 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,903 |
| 39 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | п.м | 90,3 |
| 40 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 6,09 |
| 41 | Одностворчатая дверь с окраской порошковым напылением +ламинат (6900/1,18*1,02*1,1/5,56) | м2 | 6,09 |
| 42 | Установка блоков внутренних дверных проемах: в перегородках площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,056 |
| 43 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 5,6 |
| 44 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | Компл. | 3 |
| 45 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Кровля |  |  |  |
| 46 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,41 |
| 47 | Раствор готовый кладочный цементный марки 75 | м3 | 0,0902 |
| 48 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных | 1 м3 кладки | 0,24 |
| 49 | Раствор готовый кладочный цементный марки 75 | м3 | 0,052 |
| 50 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,621 |
| 51 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0,9 |
| 52 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,7 |
| 53 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,621 |
| 54 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 9,3 |
| 55 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,621 |
| 56 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0,95 |
| 57 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 40 мм к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,621 |
| 58 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 1,584 |
| 59 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1,83 |
| 60 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 | 0,173 |
| 61 | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков | 100 м2 | 0,662 |
| 62 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,87 |
| 63 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 | т | 0,758205 |
| 64 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 | кг | 24 |
| 65 | Устройство: карнизов | 100 м2 стен | 0,19 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  |  |  |
| 66 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,08 |
| 67 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | кг | 49,68 |
| Раздел 3. Фасад |  |  |  |
| 68 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,575 |
| 69 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 6 |
| 70 | Крепежный профиль Г-образный КПГ 60 мм из оцинкованной стали t-1,2мм | м | 152 |
| 71 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 0,6 |
| 72 | Вата минеральная «ISOVER» Каркас-П34-100 | м3 | 5,6 |
| 73 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная TyvekHousewrap | м2 | 65 |
| 74 | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой КК120х50х50, толщиной металла 2 мм | шт. | 330 |
| 75 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 55 |
| 76 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 (цоколь) | т | 0,044258 |
| 77 | Подшивка : сталью кровельной неоцинкованной по дереву | 100 м2 | 0,19 |
| 78 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 Карниз | т | 0,044258 |
| 79 | Софит ШОКОЛАД перфорированный Docke 3,05*0,305(0,933 м2) | м2 | 11,5 |
| 80 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Внутренний фартук | т | 0,0248 |
| 81 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м2 | 19,1 |
| 82 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,51 |
| 83 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 56,1 |
| Раздел 4. Крыльца КР-1 |  |  |  |
| 84 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 1,4 |
| 85 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,792 |
| 86 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 1,6 |
| 87 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 0,82 |
| 88 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0234 |
| 89 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,0234 |
| 90 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,624 |
| 91 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 92 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять 40ммк расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 93 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,204 |
| 94 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,03852 |
| 95 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,0886 |
| 96 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,0886 |
| 97 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,043 |
| 98 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,043 |
| 99 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 | т | 0,028 |
| 100 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 | 0,031 |
| 101 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,0326 |
| 102 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм | м2 | 1,4 |
| 103 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0,0228 |
| 104 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,022 |
| 105 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |
| 106 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
| Раздел 5. КР-2 |  |  |  |
| 107 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 1,2 |
| 108 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,536 |
| 109 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0341 |
| 110 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 1,5 |
| 111 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 0,77 |
| 112 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,523 |
| 113 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0194 |
| 114 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,0194 |
| 115 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,041 |
| 116 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять 40ммк расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,041 |
| 117 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,1673 |
| 118 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,086 |
| 119 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,086 |
| 120 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,039 |
| 121 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,039 |
| 122 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 | 0,028 |
| 123 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,0301 |
| 124 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 | т | 0,025 |
| 125 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм | м2 | 1,35 |
| 126 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0,044 |
| 127 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0435 |
| 128 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| 129 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| Раздел 6. КР-3 |  |  |  |
| 130 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 2,7 |
| 131 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 3,456 |
| 132 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0817 |
| 133 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 2,65 |
| 134 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 1,36 |
| 135 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,65 |
| 136 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0419 |
| 137 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,0419 |
| 138 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,082 |
| 139 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять 40ммк расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,082 |
| 140 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,3345 |
| 141 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,096 |
| 142 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,096 |
| 143 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,078 |
| 144 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,078 |
| 145 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 | 0,064 |
| 146 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,0656 |
| 147 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 | т | 0,054 |
| 148 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм | м2 | 1,8 |
| 149 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,28571 |
| 150 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,28571 |
| 151 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0818 |
| 152 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1733 |
| 153 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 |
| 154 | Окраска фасадов акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности КРЫЛЬЦА | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| Раздел 7. Отмостка |  |  |  |
| 155 | Устройство основания гравийного | 1 м3 основания | 2,2 |
| 156 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,816 |
| 157 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 158 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,04 |
| Раздел 8. Внутренняя отделка помещений |  |  |  |
| 159 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,516 |
| 160 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,175 |
| 161 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен с добавлением колера | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,091 |
| 162 | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 0,91 |
| 163 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,249 |
| 164 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,121 |
| Раздел 9. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 165 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 |
| 166 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | м | 15,3 |
| 167 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 168 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 |
| 169 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,03 |
| 170 | Выключатель одноклавишный открытой установки 10п Б3 4А IP44 Беларусь | шт | 3 |
| 171 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,03 |
| 172 | Светильник НПБ 1101 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 3 |
| 173 | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100. | 10 шт. | 0,3 |
| Раздел 10. Восстановление отопительных приборов |  |  |  |
| 174 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,07 |
| 175 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 176 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 177 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 16 |
| 178 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Раздел 11. Вывоз мусора |  |  |  |
| 179 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8 |
| 180 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 52 |
| 181 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 60 |
| Раздел 12. Работы по ремонту помещений пищеблока |  |  |  |
| 182 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,222 |
| 183 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% с добавлением колера | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,244 |
| 184 | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 2,44 |
| 185 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,097 |
| Помещение 102 |  |  |  |
| 186 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% с добавлением колера | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |
| 187 | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 1,18 |
| 188 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,052 |
| Помещения 104,105,109,110 |  |  |  |
| 189 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,909 |
| 190 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,909 |
| 191 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,656 |
| 192 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,489 |
| Помещения 106,107 |  |  |  |
| 193 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,434 |
| 194 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,784 |
| 195 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,784 |
| Раздел 13. Полы |  |  |  |
| Помещения 101,103-111 |  |  |  |
| 196 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 1,02 |
| 197 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 1,02 |
| 198 | Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, светло-серые | м2 | 104 |
| 199 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1,119 |
| Пощение 102 |  |  |  |
| 200 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,052 |
| 201 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,052 |
| 202 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,081 |
| Двери |  |  |  |
| 203 | Установка блоков внутренних дверных проемах: в перегородках площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,09 |
| 204 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 9 |
| 205 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 5 |
| 206 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| Передаточное окно |  |  |  |
| 207 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0072 |
| 208 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0,72 |
| Перегородки |  |  |  |
| 209 | Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,2043 |

Товары и материалы должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в данном описании объекта закупки (техническом задании), сметной документации и требованиям нормативных документов: СП, СНиП, ГОСТ и иных действующих правил и норм.

При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

Безопасность  выполняемых  работ - согласно  требованиям Трудового кодекса РФ.

Мероприятия по охране труда - в соответствии с действующими нормами законодательства.

Все работы по огнезащитной обработке производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.  Ответственность за соблюдением данных требований возлагается на Подрядчика.

Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Утвержден Приказом

Минрегиона России от 28.12.2010 № 826;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

Нормы пожарной безопасности НПБ 251-98 "Огнезащитные составы и вещества для

древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".

Все применяемые составы должны быть сертифицированы (сертификат соответствия,

сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение) если это

определено нормативными документами и представляются Заказчику перед началом работ.

Нанесение состава на деревянные конструкции должно осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с расходом, обеспечивающим указанную группу огнезащитной эффективности. В случае необходимости нанесения огнезащитного состава на конструкции, ранее защищенные другим составом, следует провести исследования их совместимости (сохранение внешнего вида, огнезащитных свойств и др.). Нанесение состава разрешается только при положительных результатах исследований.

Качественная характеристика состава должна соответствовать первой группе огнезащитной эффективности с потерей массы древесины не более 9%.

Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании.  После окончания работ, в присутствии Заказчика, обеспечивает проверку качества огнезащитного покрытия (отбор проб и проведение испытаний).

Окончательный контроль качества работ осуществляется на основании проведенной в установленном порядке экспертизы качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с выдачей протокола испытаний по контролю качества. Качество огнезащитного покрытия деревянных конструкций должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Оценка качества и выдача протокола должно осуществляться аккредитованной судебно-экспертным учреждением федеральной противопожарной службой организацией. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний (экспертизы) по всем отработанным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам, работы повторяются за счет Подрядчика. Расходы в полном объеме по проведению экспертизы качества огнезащитной обработки выполняются за счет Подрядчика и входят в стоимость контракта.

3. Гарантийные обязательства  подрядчика.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями муниципального контракта, с соблюдением технологии производства работ и прочих условий контракта. Достижение результатов работ, предусмотренных контрактом, и возможность эксплуатации объектов, на которых выполняются работы, согласно их установленному значению.

Подрядчик предоставляет гарантийный срок  на качество выполненных работ – 36 месяцев со дня приёмки Заказчиком объекта – подписания сторонами Акта приемки законченного ремонтом объекта. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять не менее 5 лет для деревянных конструкций.

В гарантийный период Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Приложение №2

к  муниципальному контракту №_____________

Локальный сметный расчет

на Капитальный ремонт помещений пищеблока и прачечной здания

МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»