***Приложение № 3***

***к информационной карте***

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контракт (ПРОЕКТ) №**

Идентификационный код закупки – 213220901107922090100102360018129244

|  |  |
| --- | --- |
| г. Рубцовск | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. **Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами своевременно выполнить на условиях Контракта работы по зимнему содержанию дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта города Рубцовска Алтайского края(далее – «Объект») (далее – «работа») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложения № 2, 3 к Контракту) в сроки, указанные в Контракте, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Состав и объем работы определяется Приложениями № 1, 2, 3 к Контракту.

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, согласно перечням (Таблицы № 2, 3, 4, 5 Приложения № 1 к Контракту), а также по заявкам Заказчика.

1. **Цена Контракта и порядок оплаты**
   1. Цена Контракта не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек, в т.ч. НДС/без НДС (если Подрядчик освобождён от его уплаты).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком по контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

* 1. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.
  2. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.6. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.7. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания акта взаимосверки обязательств, на основании представленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии).

2.8. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, оплата выполненной работы может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков.

* 1. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе удержать денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, а при их недостаточности не производить оплату по Контракту до окончательной уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
     1. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
  2. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работы.
  3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленные в установленном Контрактом порядке и (или) действующим законодательством, оплате не подлежат.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Заказчик имеет право:
      1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
      2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками, соисполнителями работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
      3. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работы, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.
      4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.
      5. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком
      6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
   2. Заказчик обязан:
      1. Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата работы, в соответствии с условиями Контракта.
      2. Оплатить результат работы, в соответствии с условиями Контракта.
      3. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций*.*
      4. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
   3. Подрядчик вправе:
      1. Требовать от Заказчика приемки результата работы.
      2. Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата работы*.*
      3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
      4. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей).
      5. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным Подрядчиком.
   4. Подрядчик обязан:
      1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные Контрактом, в пределах цены Контракта*.*
      2. Устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта в срок, определенный Заказчиком.
      3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения:

неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

* + 1. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работы соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.
    2. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученному результату работы.
    3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
    4. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком выполненной работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
    5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

1. **Сроки выполнения работы по Контракту**
   1. Срок выполнения работ: с 01.01.2022 по 08.04.2022 и с 07.11.2022 по 30.12.2022.
2. **Порядок сдачи и приемки работы**
   1. Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется по факту выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
   2. Не позднее одного рабочего дня после дня окончания выполнения работ Подрядчик устно информирует уполномоченного представителя Заказчика о готовности работы к сдаче и направляет подписанный акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах, счет и счет-фактуру (при наличии)*.*
   3. Приемка, Заказчиком выполненной работы, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика извещения (уведомления) о готовности работы*.*
   4. Заказчик извещает Подрядчика о дате проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика.
   5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
   6. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
   7. По истечении срока, указанного в пункте 5.3 Контракта, Заказчик совершает одно из следующих действий:

направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта о приемке выполненных работ;

направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ;

направляет Подрядчику акт о недостатках (дефектах), в котором указывает объем принятой работы и перечень выявленных недостатков, сроки для их устранения.

* 1. В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте о недостатках (дефектах), составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки (дефекты) за свой счет.
  2. В случае если Подрядчик не согласен с актом о недостатках (дефектах), Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
  3. Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  4. Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в пунктах 5.3 - 5.10 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работы Заказчику.
  5. Датой выполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, является дата подписания Сторонами последнего акта о приёмке выполненных работ.
  6. Приемка результатов работы осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. **Гарантийные обязательства**
   1. Подрядчик гарантирует:

качество выполненной работы, качество материалов, соблюдение технологии производства данного вида работ в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы и возможность эксплуатации объектов, на которых выполняются работы, согласно их назначению.

1. **Обеспечение исполнения Контракта**
   1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям пункта 7.16 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
   2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта: 336 012 (Триста тридцать шесть тысяч двенадцать) рублей 61 копейка.
   3. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
   4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:

7.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Подрядчика возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 7.11 Контракта в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

7.4.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов).

* 1. Размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, указанных пунктами 7.4.1 и 7.4.2 Контракта.
  2. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.4.1, 7.4.2 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр контрактов.
  3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4.1, 7.4.2 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3 Контракта.

* 1. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 7.7 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.
  2. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
  3. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работы надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работы, оплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение убытков и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
  4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4, 7.4.1, 7.4.2 Контракта обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати)дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
  5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.
  6. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Подрядчика.
  7. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.11 Контракта.
  8. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).
  9. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
     1. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчиком, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
     2. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
     3. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия банковской гарантии;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный [постановлением](#sub_0) Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

* + 1. Не допускается включение в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

требований о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

* + 1. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

1. **Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – «цена Контракта (этапа)»), в размере, составляющем:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. /

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с частью 11 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком

* 1. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  3. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту.
  4. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
  5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
  6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

* 1. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  2. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
  3. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

1. **Форс-мажорные обстоятельства**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
   2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
   3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
   4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
2. **Порядок разрешения споров**

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

1. **Расторжение Контракта**
   1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта.
   2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что завершение работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены;

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

* 1. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
  2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
  3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок, и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.
  4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
  6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
  7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствующего исполнению Контракта Подрядчиком, или при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
  9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
  11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  12. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
  13. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
  14. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
  15. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

1. **Срок действия Контракта**

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

1. **Прочие условия**
   1. Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны быть оформлены в письменной форме (далее – «корреспонденция»).

Корреспонденция отправляется по почте заказным письмом с уведомлением/извещением о вручении, курьерской службой, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Контракте.

Документы, связанные с исполнением Контракта, могут составляться и направляться в электронной форме по взаимному согласию Сторон и при наличии совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих документов (система электронного документооборота) и должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «электронный документ»). Электронный документ, направленный Сторонами через системы электронного документооборота, имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе информации, подписанным собственноручными подписями Сторон, а также полученный Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требует дублирования документа, оформленного на бумажном носителе информации.

Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, который будет заблаговременно письменно сообщен другой Стороне. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки.

Электронный документ будет считаться доставленным с даты направления Стороной оператору электронного документооборота файла с таким документом и перенаправленным последним адресату.

* 1. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

* 1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчик.
  2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
  3. К Контракту прилагаются:

Техническое задание - (Приложение № 1);

Локальный сметный расчёт (механизированная уборка) - (Приложение № 2);

Общая смета расходов (ручная уборка) - (Приложение № 3).

13.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

* 1. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
  2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работы при изменении потребности в работе, на выполнение которой заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
  3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.
  4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
  6. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
  7. Изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
  8. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Адрес местонахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Администрация города Рубцовска  Алтайского края  ИНН 2209011079; КПП 220901001;  ОКТМО 01716000  658200, г. Рубцовск, пр. Ленина,130  Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ,  НАЛОГОВОЙ  И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РУБЦОВСКА, Л/С 03173011690)  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА  РОССИИ//УФК по  Алтайскому краю г. Барнаул  БИК 010173001  ЕКС 40102810045370000009  КС 03231643017160001700  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года  М. П. | **ПОДРЯДЧИК:**  Наименование  Юридический адрес  ИНН КПП  Дата постановки на учёт  ОКПО  ОКТМО  р/с  к/с  Наименование банка  БИК  Адрес электронной почты  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года  М. П. |

**Приложение № 1**

**к Контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| 1. | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта города Рубцовска Алтайского края | 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Условная единица | 1 |

**1. Перечень и объем работ.**

**Таблица №1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  изм. | Площадь  улиц,  м2 | Периодичность уборки  (кол-во раз в период) | Объем работ  с учетом периодичности уборки |
| 1. | **Уборка свежевыпавшего снега:**  очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины | м2 | 836789 | 32 | 26 777 248 |
|  | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | м2 | 836789 | 32 | 26 777 248 |
| 2. | **Удаление снежных накатов и наледи:**  Очистка дороги от снега автогрейдерами | м2 | 836789 | 35 | 29 287 615 |
| 3. | **Удаление обочин с формированием снежного вала:** |  |  |  |  |
|  | Уборка снежных валов автогрейдерами (в соответствии с периодичностью) | м | 200814 | 3 | 602 442 |
|  | Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (в соответствии с периодичностью) | м | 16 188 | 3 | 48 564 |
| 4. | **Погрузка и вывоз снега:** |  |  |  |  |
|  | Погрузка снега погрузчиками | м3 |  |  | 55 300 |
|  | Вывоз снега автомобилями самосвалами | т |  |  | 16 590 |
| 5. | **Посыпка материалами: противогололедным** | м2 | 836789 | 27 | 1 958 т или  1 172,5 м3 |
| 6. | **Подготовка площадки под складирование смеси и подготовка пескосоляной смеси:** |  |  |  |  |
|  | Работа трактора мощностью 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч |  |  | 160 |
|  | Работа трактора мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч |  |  | 100 |

**2. Перечень автомобильных дорог города Рубцовска, подлежащих механизированной уборке**

**Таблица № 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Участок автомобильной дороги** | **Площадь улиц, м2** | **Длина улиц, м** |
| 1 | ул. Алтайская от ул. Ленинградской до северной границы города | 23 558,00 | 3 141,00 |
| 2 | ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 7 875,00 | 1 050,00 |
| 3 | Бульвар Победы от пр-кта Ленина до ул. Краснознаменской | 7 752,00 | 1 292,00 |
| 4 | Веселоярский тракт от проезда Сельмашского до южной границы города | 13 995,00 | 1 866,00 |
| 5 | пер. Гражданский от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 10433,00 | 1 391,00 |
| 6 | ул. Громова от пер. Садового до ул. Калинина | 10 208,00 | 1 961,00 |
| 7 | пер. Гоголевский от ул. Заводской до ул. Ипподромской | 1 575,00 | 450,00 |
| 8 | ул. Дзержинского от ул. Краснознаменской до ул.Комсомольской | 6 606,00 | 870,00 |
| 9 | ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322 (включая дорогу на вторчермет) | 48 293,00 | 6 439,00 |
| 10 | ул. Жуковского от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 6 080,00 | 760,00 |
| 11 | ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул. Р.Зорге | 17 575,00 | 2 300,00 |
| 12 | Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города | 47 460,00 | 6 328,00 |
| 13 | ул. Ипподромская от Новоегорьевского тракта до пер. Гоголевского | 6 300,00 | 900,00 |
| 14 | ул. Калинина от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской | 8 415,00 | 1734,00 |
| 15 | ул. Комсомольская от ул. Светлова до ул. Сельмашской | 48 023,00 | 6 403,00 |
| 16 | ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового | 8 625,00 | 1 150,00 |
| 17 | ул. Кавказская от ул. Пролетарской до подвесного моста | 5 460,00 | 728,00 |
| 18 | ул. Красная от пр-кта Рубцовского до ул. Сельмашской | 6 225,00 | 830,00 |
| 19 | пер. Коммунистический от ул. К.Маркса до ул. Осипенко | 5 280,00 | 704,00 |
| 20 | ул. Ленинградская от ул. Комсомольской до ул. Алтайской | 4 125,00 | 550,00 |
| 21 | пр. Ленина от ул. Урицкого до кольца РМЗ | 75 822,00 | 5 497,00 |
| 22 | пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной | 9 100,00 | 650,00 |
| 23 | пл. им. В.И. Ленина | 10 754,00 |  |
| 24 | ул. Мануковского от ул. Пролетарской до реки Алей | 9 908,00 | 1 321,00 |
| 25 | ул. Менделеева от ул. Ростовской до Новоегорьевского тракта | 7 185,00 | 958,00 |
| 26 | Новоегорьевский тракт от ул. Путевой до западной границы города | 30 240,00 | 3 600,00 |
| 27 | ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Федоренко | 30 519,00 | 3 500,00 |
| 28 | ул. Оросительная от Угловского тракта до ул. Р.Зорге | 10 800,00 | 1 000,00 |
| 29 | ул. Обская от Рабочего тракта до ул. Ростовской | 3 390,00 | 452,00 |
| 30 | Путепровод | 11 934,00 | 750,00 |
| 31 | ул. Пролетарская от Бульвара Победы до гидроузла | 48 000,00 | 5 400,00 |
| 32 | ул. Путевая от Новоегорьевского тракта до пер. Станционного | 7 350,00 | 980,00 |
| 33 | ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул. Р.Зорге | 23 205,00 | 2 200,00 |
| 34 | Привокзальная площадь | 4 590,00 | 150,00 |
| 35 | пр. Рубцовский от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | 22 305,00 | 2 974,00 |
| 36 | ул. Рихарда Зорге от ул. Оросительной до Угловского тракта | 17 160,00 | 2 200,00 |
| 37 | ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул. Обской | 12 615,00 | 1 682,00 |
| 38 | Рабочий тракт от ул. Арычной до ул. Ростовской | 6 750,00 | 900,00 |
| 39 | пер. Садовый от ул. Громова до ул. Комсомольской | 4 500,00 | 600,00 |
| 40 | ул. Северная от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 5 040,00 | 600,00 |
| 41 | ул. Светлова от подвесного моста ч/з р. Алей до переезда РЗЗ | 20 734,00 | 1 710,00 |
| 42 | пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | 16 448,00 | 2 19300 |
| 43 | ул. Сельмашская от железнодорожного переезда до ул. Пролетарской | 15 177,00 | 1 890,00 |
| 44 | ул. Тихвинская от ул. Алтайской до ул. Комсомольской | 6 240,00 | 750,00 |
| 45 | ул. Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 11 900,00 | 850,00 |
| 46 | ул. Терешковой от Угловского тракта до конечной остановки | 2 100,00 | 420,00 |
| 47 | Угловский тракт от переезда Сельмашского до западной границы города | 29 52,00 | 3 936,00 |
| 48 | пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | 8 662,00 | 1 000,00 |
| 49 | ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 6 200,00 | 674,00 |
| 50 | ул. Жуковского от ул. Пролетарской до ул. Шевченко | 1 980,00 | 330,00 |
| 51 | проезд к КГБУЗ "Детский санаторий "Медуница" города Рубцовска" | 1 140,00 | 285,00 |
| 52 | пер. Бульварный от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 4 039,00 | 529,00 |
| 53 | пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 2 235,00 | 298,00 |
| 54 | пер. Кривенко от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 2 348,00 | 313,00 |
| 55 | ул. Блынского | 1 380,00 | 184,0 |
| 56 | ул. Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Бульварного | 4 060,00 | 580,00 |
| 57 | ул. Московская от пр. Ленина до ул. Тракторной | 3 690,00 | 492,00 |
| 58 | пер. Школьный | 1 230,00 | 164,00 |
| 59 | ул. Урицкого от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 2 160,00 | 270,00 |
| 60 | ул. Смоленская | 1 215,00 | 162,00 |
| 61 | ул. Мира | 2 093,00 | 279,00 |
| 62 | ул. Киевская от ул. Алтайской до ул. Тракторной | 5 858,00 | 781,00 |
| 63 | ул. Одесская от ул. Арычной до ул. Чапаева | 3 840,00 | 640,00 |
| 64 | ул. Брусилова от Рабочего тракта до ул. Минской | 3 060,00 | 510,00 |
| 65 | ул. Спортивная от ул. Одесской до Рабочего тракта | 1 860,00 | 310,00 |
| 66 | ул. Минская от ул. Арычной до ул. Менделеева | 6 600,00 | 1 100,00 |
| 67 | ул. Ломоносова от пер. Гоголевского до пер. Станционного | 3 220,00 | 460,00 |
| 68 | проезд Сельмашский от участка по ул. Сельмашской, 1(БРУ) до Веселоярского тракта | 5 970,00 | 796,00 |
| 69 | пер. Семафорный от ул. Тракторной до ул. Комсомольской | 1 125,00 | 150,00 |
| 70 | ул. Тракторная (с восточной стороны железной дороги) от пер. Семафорного до ул. Тихвинской | 15 675,00 | 2 090,00 |
|  |  | **836 789,00** | **100 407,00** |

**3. Перечень остановок общественного транспорта, подлежащих уборке.**

**Таблица № 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Привязка** | **Наименование остановочных павильонов на данном участке** | **Убираемая площадь на данном участке, м².** | **Периодичность уборки, раз за период** |
| **Участок Юг** | | | | |
| 1 | Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной | Остров – 2  пос. Южный - 2 | 400 | 22 |
| **Итого:** | **4** |
| 2 | Ул. Пролетарская от бульвара Победы до  ул. Транспортной (в том числе ул. Кавказкая и ул. Мануковского) | Водоканал – 2  Мост – 1  Пионерский – 2  Рубцовский – 2  Алейский – 2  Сельмашский – 2  Зеленый – 2  Маяковского – 2  Южная – 2  13-ая школа – 1  Кавказкая – 1  Подвесной мост – 1  Мануковского – 1 | 2100 | 22 |
| **Итого:** | **21** |
| 3 | ул. Комсомольская от пр. Рубцовского до ул. Калинина | Институт – 1  Рынок – 2  Вокзал – 3  Узел связи – 2  Гортоп – 1 | 900 | 22 |
| **Итого:** | **9** |
| 4 | ул. Жуковского от ул. Пролетарской до  пр. Ленина | Рыбсбыт – 2  АСМ – 2 | 400 | 22 |
| **Итого:** | **4** |
| 5 | ул. Сельмашская от ул. Пролетарской до ж/д перезда | 22-ая школа – 1  Мебельная фабрика – 2 | 300 | 22 |
| **Итого:** | **3** |
| **Участок Центр** | | | | |
| 1 | пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Урицкого | АСМ – 2  АГУ – 2  Аптека – 2  Рубцовский – 2  Музей – 2  Кирова – 2  Вокзал – 2  Сбербанк – 2  6-ая школа – 2  Поликлиника – 2 | 2000 | 101 |
| **Итого:** | **20** |
| 2 | пер. Улежникова от ул.Пролетарской до ул. Комсомольской | Вокзал – 2  Советская - 2 | 400 | 101 |
| **Итого:** | **4** |
| 3 | ул. Дзержинского от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской | Техникум – 1 | 100 | 101 |
| **Итого:** | **1** |
| 4 | пер. Гражданский от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | Гражданский – 1 | 100 | 101 |
| **Итого:** | **1** |
| 5 | пр. Рубцовский от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | Военкомат – 2  ПАТП – 1 | 300 | 101 |
| **Итого:** | **3** |
|  |  |  |  |  |
| **Участок Север** | | | | |
| 1 | ул. Комсомольская от ул. Калинина до  ул. Светлова | 2 - ая школа – 1  АЗТЭ – 1  АТЗ – 1  Детский парк – 1 | 400 | 22 |
| **Итого:** | **4** |
| 2 | ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Федоренко | Универсам – 1  Гилена -1  Муз.училище – 1  Смоленская – 1  Районная – 1  пл. Ленина – 1 | 600 | 22 |
| **Итого:** | **6** |
| 3 | ул. Тихвинская от ул. Тракторной до ул. Алтайской | Алтайская – 1 | 100 | 22 |
| **Итого:** | **1** |
| 4 | ул. Алтайская от  ул. Тихвинской до  ул. Федоренко | Светлова – 2  Сквер – 1 | 300 | 22 |
| **Итого:** | **3** |
| 5 | ул. Светлова от МУТП до ж\д переезда | МУТП – 1  1-ый микрорайон – 1  Телевышка – 1 | 300 | 22 |
| **Итого:** | **3** |
| 6 | ул. Северная от  ул. Алтайской до  ул. Октябрьской | Северная – 1  Универсам – 1 | 200 | 22 |
| **Итого:** | **2** |
| 7 | ул. Федоренко от  ул. Алтайской до  ул. Октябрьской | Диагностический – 1  Октябрьская – 1 | 200 | 22 |
| **Итого:** | **2** |
| **Участок Запад** | | | | |
| 8 | Угловский тракт от ж/д переезда до  ул. Р.Зорге | Трудовая – 1  ДСУ-6 – 1  Терешковой – 1 | 300 | 22 |
| **Итого:** | **3** |
| 9 | ул. Оросительная от Угловского тракта до  ул. Р.Зорге | Угловский тракт – 1  База – 2  Горбольница – 2 | 500 | 22 |
| **Итого:** | **5** |
| 10 | ул. Рихарда Зорге от ул. Оросительной до Угловского тракта | Багратиона – 1  Полевая – 2  10-ая школа – 2  Заводская – 2 | 700 | 22 |
| **Итого:** | **7** |
| 11 | ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул. Р.Зорге | Базарный – 2  Станционный – 2  Гоголевский – 2 | 600 | 22 |
| **Итого:** | **6** |
| 12 | ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул. Р.зорге | Спартаковский – 1  Манежный – 2  Станционный – 2  Гоголевский – 2 | 700 | 22 |
| **Итого:** | **7** |
| 13 | пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | Станционный – 1  Мир – 1  Полевая – 1  Кутузова – 2  Магистральная – 1 | 600 | 22 |
| **Итого:** | **6** |
| 14 | Новоегорьевский тракт от ул. Путевой до  ул. Амурской | Менделеева – 1  Рынок западный – 1 | 200 | 22 |
| **Итого:** | **2** |
| 15 | ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | ТРЦ "Радуга" – 1  Росреестр – 1  ДОСААФ – 1 | 300 | 22 |
| **Итого:** | **3** |
| 16 | ул. Менделеева от Новоегорьевского тракта до ул. Ростовской | Минская – 1 | 100 | 22 |
| **Итого:** | **1** |
| 17 | ул. Ростовская от Рабочего тракта до  ул. Обской | Строителей – 2  14-ая школа – 1  Ростовская – 1 | 400 | 22 |
| **Итого:** | **4** |
| **Итого:** | | **135** | **13500** |  |

**4. Перечень пешеходных переходов, подлежащих уборке.**

**Таблица № 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Привязка** | **Длина пешеходного перехода** | **Убираемая площадь на данном участке, м².** | **Периодичность уборки, раз за период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Участок Центр** | | | | |
| 1 | Ул. Громова, 29 (гимназия № 3) | 10,8 | 83,2 | 101 |
| 2 | Ул. Громова – Бульвар Победы | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 3 | Пер. Гражданский, 52 (школа № 8) | 7,9 | 71,6 | 101 |
| 4 | Пер. Гражданский - ул. Карла Маркса | 9,5 | 78 | 101 |
| 5 | Пер. Гражданский - ул. Революционная | 9,5 | 78 | 101 |
| 6 | Пер. Гражданский - ул. Комсомольская | 15 | 100 | 101 |
| 7 | Ул. Дзержинского (м/у МКД  №№ 15,17) | 6 | 64 | 101 |
| 8 | Ул. Дзержинского (школа № 7) | 6 | 64 | 101 |
| 9 | Ул. Дзержинского (Громова, 6) | 6 | 64 | 101 |
| 10 | Ул. Дзержинского - ул. Громова | 9 | 76 | 101 |
| 11 | Ул. Дзержинского (Громова, 5) | 6 | 64 | 101 |
| 12 | Ул. Дзержинского - ул. Краснознаменская | 6 | 64 | 101 |
| 13 | Пр-кт Рубцовский, 12 | 7 | 68 | 101 |
| 14 | Пр-кт Рубцовский-ул. Революционная | 6 | 64 | 101 |
| 15 | Пр-кт Рубцовский, 15 | 10,5 | 82 | 101 |
| 16 | Пр-кт Рубцовский, 17 | 16 | 104 | 101 |
| 17 | Пр-кт Рубцовский-ул. Красная | 8 | 72 | 101 |
| 18 | Пр-кт Рубцовский, 48 | 13 | 92 | 101 |
| 19 | Пр-кт Рубцовский-ул. Советская | 14 | 96 | 101 |
| 20 | Пр-кт Рубцовский, 57а (маг. Магнит) | 14 | 96 | 101 |
| 21 | Пр-кт Рубцовский-ул. Пролетарская | 14 | 96 | 101 |
| 22 | Пр. Ленина – пер. Рубцовский | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 16 | 104 | 101 |
| 30,6 | 162,4 | 101 |
| 23 | Пр. Ленина – пер. Гражданский | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 9,5 | 78 | 101 |
| 7,9 | 71,6 | 101 |
| 24 | Пр. Ленина, 130 (Администрация) | 14 | 96 | 101 |
| 25 | Пр. Ленина, 117 | 14 | 96 | 101 |
| 26 | Пр. Ленина – пер. Улежникова | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 8,66 | 74,64 | 101 |
| 8,66 | 74,64 | 101 |
| 27 | Пр. Ленина, 59 (детская библиотека) | 14 | 96 | 101 |
| 28 | Пр. Ленина – пер. Садовый | 14 | 96 | 101 |
| 6,55 | 66,2 | 101 |
| 6,55 | 66,2 | 101 |
| 29 | Пр. Ленина – Бульвар Победы | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 30 | Пр. Ленина – пер. Шенкеля | 14 | 96 | 101 |
| 31 | Пр. Ленина – пер. Кривенко | 14 | 96 | 101 |
| 32 | Пр. Ленина – ул. Дзержинского | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 6 | 64 | 101 |
| 7,6 | 70,4 | 101 |
| 33 | Пр. Ленина – ул. Калинина | 14 | 96 | 101 |
| 9,36 | 77,44 | 101 |
| 9,36 | 77,44 | 101 |
| 34 | Ул. Блынского - ул. Комсомольская | 6 | 64 | 101 |
| 35 | Ул. Блынского, 104 | 6 | 64 | 101 |
| 36 | Ул. Блынского - ул. Октябрьская | 6 | 64 | 101 |
| 37 | Пер. Улежникова - ул. Советская | 8,66 | 74,64 | 101 |
| 38 | Пер. Улежникова, 6 (УВД) | 8,66 | 74,64 | 101 |
| 39 | Пр. Ленина (АГУ) | 14 | 96 | 101 |
| 40 | Пр. Ленина, 204 (ТЦ «Успех») | 14 | 96 | 101 |
| 41 | Пр. Ленина – ул. Сельмашская | 14 | 96 | 101 |
| 14 | 96 | 101 |
| 8,03 | 72,12 | 101 |
| 8,03 | 72,12 | 101 |
| 42 | Пр. Ленина (школа № 5) | 14 | 96 | 101 |
| 43 | Пр. Ленина – пер. Алейский | 14 | 96 | 101 |
| **Итого** | |  | **5545,28** |  |
| **Участок Юг** | | | | |
| 1 | Ул. Жуковского (школа № 4) | 10,8 | 83,2 | 22 |
| 2 | Ул. Жуковского (остановка «Рыбсбыт») | 10,8 | 83,2 | 22 |
| 3 | Ул. Жуковского – пр. Ленина | 10,8 | 83,2 | 22 |
| 14 | 96 | 22 |
| 14 | 96 | 22 |
| 4 | Ул. Красная - пер. Коммунистический | 10,35 | 81,4 | 22 |
| 5 | Ул. Краснознаменская, 116 | 7 | 68 | 22 |
| 6 | Ул. Мануковского - ул. Пролетарская | 7 | 80 | 22 |
| 7 | Ул. Пролетарская - ул. Мануковского | 8,9 | 99 | 22 |
| 8 | Ул. Пролетарская (остановка Южная) | 8,9 | 99 | 22 |
| 9 | Ул. Пролетарская (остановка «Маяковского») | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 10 | Ул. Пролетарская (остановка «Зеленый проезд») | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 11 | Ул. Пролетарская (остановка «Сельмашская») | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 12 | Ул. Пролетарская (остановка «Алейский») | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 13 | Ул. Пролетарская, 231а | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 14 | Ул. Пролетарская (остановка «Рубцовский») | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 15 | Ул. Пролетарская – пер. Пионерский | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 16 | Ул. Пролетарская (остановка «Водоканал») | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 17 | Ул. Пролетарская, 412а (школа № 13) | 8,9 | 75,6 | 22 |
| 18 | Ул. Сельмашская - ул. Пролетарская | 8,03 | 90,3 | 22 |
| 19 | Ул. Сельмашская, 38в (школа № 22) | 8,03 | 72,12 | 22 |
| **Итого** | |  | **1711,82** |  |
| **Участок Север** | | | | |
| 1 | Ул. Алтайская – ул. Тихвинская | 9,08 | 76,32 | 22 |
| 2 | Ул. Алтайская, 112 (маг. «Мария-Ра») | 9,08 | 76,32 | 22 |
| 3 | Ул. Алтайская – ул. Светлова | 9,08 | 76,32 | 22 |
| 12,12 | 88,48 | 22 |
| 4 | Ул. Алтайская, 187 (остановка «Сквер Победы») | 9,08 | 76,32 | 22 |
| 5 | Ул. Алтайская, 191 | 9,08 | 76,32 | 22 |
| 6 | Ул. Комсомольская – пр. Рубцовский | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 7 | Ул. Комсомольская – пер. Гражданский | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 8 | Ул. Комсомольская (ТД «Десятка») | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 9 | Ул. Комсомольская – пер. Деповской | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 10 | Ул. Комсомольская – пер. Улежникова | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 9,7 | 78,8 | 22 |
| 8,66 | 74,64 | 22 |
| 8,66 | 74,64 | 22 |
| 11 | Ул. Комсомольская, 208 (остановка «Вокзал») | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 12 | Ул. Комсомольская, 197 (школа № 19) | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 13 | Ул. Комсомольская – пер. Садовый | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 14 | Ул.Комсомольская, 182 (центральный рынок) | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 15 | Ул.Комсомольская, 139 (художественная школа) | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 16 | Ул. Комсомольская, 133 (педагогический колледж) | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 17 | Ул. Комсомольская - ул. Дзержинского | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 7,6 | 70,4 | 22 |
| 18 | Ул. Комсомольская (магазин «Мотор») | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 19 | Ул. Комсомольская – ул. Калинина | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 9,7 | 78,8 | 22 |
| 9,36 | 77,44 | 22 |
| 15,9 | 103,6 | 22 |
| 20 | Ул. Комсомольская – ул. Московская | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 21 | Ул. Комсомольская (остановка «АТЗ») | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 22 | Ул. Комсомольская – ул. Смоленская | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 23 | Ул. Комсомольская - ул. Ленинградская | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 24 | Ул. Комсомольская – ул. Киевская | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 25 | Ул. Комсомольская - ул. Тихвинская | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 26 | Ул. Комсомольская (школа № 2) | 9,7 | 78,8 | 22 |
| 27 | Ул. Октябрьская, 153 (нар. суд) | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 28 | Ул. Октябрьская – ул. Московская | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 29 | Ул. Октябрьская – ул. Урицкого | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 30 | Ул. Октябрьская – ул. Смоленская | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 31 | Ул. Октябрьская, 68 (школа № 24) | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 32 | Ул. Октябрьская – ул. Киевская | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 33 | Ул. Октябрьская – ул. Тихвинская | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 34 | Ул. Октябрьская – ул. Светлова | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 35 | Ул. Октябрьская, 23 | 8,72 | 74,88 | 2 |
| 36 | Ул. Октябрьская, 020 | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 37 | Ул. Октябрьская – ул. Северная | 8,72 | 74,88 | 22 |
| 8,4 | 73,6 | 22 |
| 38 | Ул. Светлова, 3 (АЗС «Роснефть») | 12,12 | 88,48 | 22 |
| 39 | Ул. Северная, 16 (ОАО «Ростелеком») | 8,4 | 73,6 | 22 |
| 40 | Ул. Северная, 30 (остановка «Северная») | 8,4 | 73,6 | 22 |
| 41 | Ул. Тихвинская (остановка «Алтайская») | 8,32 | 73,28 | 22 |
| 42 | Ул. Федоренко (остановка «Диагностический центр» | 9,2 | 76,8 | 22 |
| **Итого** | |  | **3966,24** |  |
| **Участок Запад** | | | | |
| 1 | Ул. Брусилова (школа № 23) | 7,5 | 70 | 22 |
| 2 | Ул. Заводская – пер. Станционный | 9 | 76 | 22 |
| 3 | Ул. Заводская – пер. Гоголевский | 9 | 76 | 22 |
| 4 | Пер. Станционный - ул. Заводская | 7 | 68 | 22 |
| 5 | Пер. Станционный (маг. Калина) | 7 | 68 | 22 |
| 6 | Пер. Станционный- ул. Ватутина | 7 | 68 | 22 |
| 7 | Пер. Станционный - ул. Кутузова | 7 | 68 | 22 |
| 8 | Ул. Менделеева – ул. Минская | 9 | 76 | 22 |
| 9 | Новоегорьевский тракт (остановка «Менделеева») | 8,4 | 73,6 | 22 |
| 10 | Новоегорьевский тракт (остановка «Рынок западный») | 8,4 | 73,6 | 22 |
| 11 | Угловский тракт - ул. Трудовая | 8 | 72 | 22 |
| 12 | Ул. Оросительная - Угловский тракт | 10 | 80 | 22 |
| 13 | Ул. Оросительная (остановка «Горбольница № 1») | 10 | 80 | 22 |
| 14 | Ул. Полевая – пер. Станционный | 10 | 80 | 22 |
| 15 | Ул. Полевая – пер. Спартаковский | 10 | 80 | 22 |
| 16 | Путепровод | 7 | 68 | 22 |
| 17 | Ул. Рихарда Зорге, (магазин «Мария-Ра») | 7,84 | 71,36 | 22 |
| 18 | Ул. Рихарда Зорге (школа № 10) | 7,84 | 71,36 | 22 |
| 19 | Пер. Станционный, 42в (школа № 18) | 5,8 | 63,2 | 22 |
| 20 | Ул. Тракторная (остановка «Алтайвагон») | 9,4 | 77,76 | 22 |
| 21 | Ул. Арычная, 8 | 9,4 | 77,6 | 22 |
| 22 | Ул. Арычная – ул. Одесская | 9,4 | 77,6 | 22 |
| **Итого** | |  | **1616,08** |  |
| **Итого:** | |  | **12839,42** |  |

**5. Перечень тротуаров, подлежащих уборке.**

**Таблица № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Привязка** | **Площади тротуаров, м².** | **Периодичность уборки, раз за период** |
|
| **Ручная уборка** | |
| **Участок Север** | | | |
| 1 | Ул. Комсомольская (западная сторона) от пер. Гражданского до ул. Дзержинского | 6545 | 22 |
| 2 | Ул. Комсомольская (восточная сторона) от пер. Улежникого до ул. Дзержинского | 2997 | 22 |
| 3 | Ул. Комсомольская (восточная и западная сторона) от ул. Дзержинского до  ул. Московской | 2907 | 22 |
| 4 | Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина | 3977 | 22 |
| 5 | Путепровод: тротуары | 1750 | 22 |
| 6 | Ул. Комсомольская (западная сторона) от  ул. Московской до ул. Тихвинской | 4110 | 22 |
| 7 | Ул. Комсомольская (восточная сторона) от  ул. Московской до ул. Тихвинской | 4020 | 22 |
| 8 | Детский парк со стороны ул. Комсомольской | 144 | 22 |
| 9 | Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Калинина до ул. Тихвинской | 7625 | 22 |
| 10 | Ул. Урицкого (южная и серная стороны) от ул.Комсомольской до ул. Октябрьской | 830 | 22 |
| 11 | Пер. Школьный (северная сторона) от  ул. Комсомольской до ул. Октябрьской | 355 | 22 |
| 12 | Ул. Тихвинская (южная сторона) от  ул. Комсомольской до ул. Алтайской | 1688 | 22 |
| 13 | Ул. Алтайская (восточная сторона) от  ул. Тихвинской до ул. Светлова | 1709 | 22 |
| 14 | Ул. Комсомольская (восточная сторона) от  ул. Тихвинской до ул. Светлова | 1531 | 22 |
| 15 | Ул. Светлова (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда | 3177 | 22 |
| 16 | Ул. Алтайская (западная сторона) от ул. Светлова до ул. Северной, включая подход к скверу Победы | 2937 | 22 |
| 17 | Восточ. сторона дома №14 по ул. Северной от ул. Северной до МБОУ "Гимназия №11" | 234 | 22 |
| 18 | Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 3325 | 22 |
| 19 | Ул. Октябрьская (восточная сторона) от  ул. Северной до ул. Светлова | 3214 | 22 |
| **Итого:** | | **53075** |  |
| **Участок Юг** | | | |
| 1 | Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной | 1307 | 22 |
| 2 | Ул. Лесозащитная от пр. Ленина до  ул. Пролетарской | 861 | 22 |
| 3 | Ул. Сельмашская (северная и южная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 1952 | 22 |
| 4 | Ул. Сельмашская (южная и северная стороны) от мебельной ф-ки до пр. Ленина | 3228 | 22 |
| 5 | Ул. Жуковского от пр. Ленина до  ул. Осипенко (северная сторона) | 800 | 22 |
| 6 | Ул. Жуковского (южная сторона) от  пр. Ленина до ул. Пролетарской | 1554 | 22 |
| 7 | Пер. Коммунистический (южная сторона) от ул. Красной до ул.Осипенко | 1192 | 22 |
| 8 | Пер. Коммунистический (северная сторона) от ул. Красной до пр. Ленина | 600 | 22 |
| 9 | Пер. Алейский (северная сторона) от  ул. Красной до пр. Ленина | 576 | 22 |
| 10 | Ул. Красная (западная сторона) от пожарного депо до пр. Рубцовского | 2202 | 22 |
| 11 | Ул. Красная (восточная сторона) от АСМ до дома 87 по ул. Красной | 2145 | 22 |
| 12 | Ул. Советская от пер. Улежникова до пер. Садового | 539 | 22 |
| 13 | Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до Сан. Эп. Станции | 2489 | 22 |
| 14 | Ул. Пролетарская от пер. Пионерского до  ул. Мануковского (в том числе подходы к остановкам общест. тр-та.) | 4913 | 22 |
| 15 | Ул. Пролетарская (западная сторона) от  ул. Мануковского до ул. Кавказкой | 111 | 22 |
| **Итого:** | | **24469** |  |
| **Участок Запад** | | | |
| 1 | Угловский тракт от ж/д переезда до  ул. Оросительной | 953 | 22 |
| 2 | Угловский тракт от ул. Оросительной до  ул. Западной | 1400 | 22 |
| 3 | Ул. Оросительная (от Угловского тракта до гор. больницы по ул.Оросительной, 217) | 1246 | 22 |
| 4 | Новоегорьевский тракт (северная сторона) от ул. Кодратюка до ул. Братской | 3538 | 22 |
| 5 | Ул. Одесская от ул. Арычной до дома детства и юношества и ул. Спортивная от  ул. Одесской до дет. сада №23 | 784 | 22 |
| 6 | Ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 13855 | 22 |
| 7 | Ул. Рихарда Зорге (от гор. больницы по  ул. Оросительной, 217 до дома престарелых по ул.Р.Зорге, 157)- южная сторона | 2718 | 22 |
| **Итого:** | | **24494** |  |
| **Участок Центр** | | | |
| 1 | Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от кольца РМЗ до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города | 28484 | 101 |
| 2 | Разделительная полоса по пр. Ленина от ДК АСМ до пр. Рубцовского | 53 | 101 |
| 3 | Разделительная полоса по пр.Ленина (от пер.Бульварного до пер. Улежникова) | 25 | 101 |
| 4 | Пер. Улежникова (северная и южная стороны) от ул. Советской до ул. Комсомольской (включая Привокзальный сквер) | 3248 | 101 |
| 5 | Площадь Ленина\* (в т. ч. вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (вдоль памятника Ленина) | 5568 | 101 |
| 6 | Тротуарные дорожки (вдоль ГДК до Торпедо по ул. Калинина и от ул. Калинина до Набережной за территорией ГДК) | 1680 | 101 |
| 7 | Пер. Бульварный (южная и северная стороны) – от пр. Ленина до ул. К.Маркса (включая Сквер Комсомольской Славы) | 6826 | 101 |
| 8 | Ул. Громова (восточная и западная сторона) от пер. Садового до ул. Калинина | 6258 | 101 |
| 9 | Разделительная полоса по ул. Громова  (от ул.Дзержинского до б. Победы) | 53 | 101 |
| 10 | Бульвар Победы (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 2981 | 101 |
| 11 | Разделительная полоса по бульвару Победы (от пр. Ленина до ул. Краснознаменской) | 50 | 101 |
| 12 | Пер. Садовый (южная и северные стороны) от ул. Комсомольской до ул. Громова | 1000 | 101 |
| 13 | Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западные стороны) | 1887 | 101 |
| 14 | Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (включая набережную Петрова) | 10369 | 101 |
| 15 | Пр. Рубцовский (южная и северная стороны) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 4088 | 101 |
| 16 | Разделительная полоса по пр. Рубцовскому (от военкомата до  ул. Пролетарской) | 4951 | 101 |
| 17 | Пер. Гражданский (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина | 2370 | 101 |
| 18 | Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до школы №8 (включительно) | 1211 | 101 |
| 19 | Пер. Деповской (южная сторона) от  пр. Ленина до ул. К.Маркса | 700 | 101 |
| 20 | Пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 610 | 101 |
| 21 | Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 1995 | 101 |
| 22 | Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской | 1731 | 101 |
| 23 | Ул. Сергея Блынского от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской (включая тротуар вдоль театра кукол им.Брахмана) | 1483 | 101 |
| 24 | Ул. Дзержинского (северная и южная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина | 1927 | 101 |
| 25 | Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до  ул. Краснознаменской | 1672 | 101 |
| 26 | Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Сергея Блынского | 1052 | 101 |
| 27 | Сквер Победы | 11621 | 101 |
| **Итого:** | | **103893** |  |
| **Итого:** | | **205931** |  |

**6. Места и периоды выполнения работ:**

Сроки выполнения работ: с 01.01.2022 по 08.04.2022 и с 07.11.2022 по 30.12.2022.

Места выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, согласно перечням (Таблицы № 2, 3, 4, 5 Технического задания), а также по заявкам Заказчика.

**7. Требования к технологии выполнения работ.**

Основной задачей механизированной уборки городских автомобильных дорог в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее - ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Работы по ручной уборке тротуаров производятся с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов. Покрытия этих территорий должны быть очищены от снега.

Подрядчик обеспечивает постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой города Рубцовска (действует на базе МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»), подразделениями ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», автотранспортными службами.

При наличии дефицита дорожной техники Подрядчик заключает договоры с организациями на предоставление техники для проведения работ по механизированной уборки автомобильных дорог.

К первоочередным операциям механизированной уборки автомобильных дорог относятся: сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п.

К основным операциям по уборке тротуаров относятся: подметание и сгребание снега с тротуаров вручную (в т. ч. выходы на пешеходный переход); очистка урн от мусора, расположенных на тротуаре, производится вручную; очистка тротуаров от наледи; посыпка тротуаров противогололедными материалами.

Посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть очищены от снега, мусора. Очистка урн от мусора производится вручную. На крытых остановках подлежит уборке площадка дорожного покрытия между навесом остановки и краем проезжей части дороги, а также покрытие, расположенное под навесом, где установлены скамейки. Уборка площадок остановок общественного транспорта включает в себя: подметание площадок остановок общественного транспорта вручную; очистка всех урн, расположенных на посадочных площадках; посыпка остановочных площадок противогололедными материалами.

Формирование снежных валов не допускается:

* на пересечениях всех дорог и дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
* ближе 10 м от пешеходного перехода;
* ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
* на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

Ширина снежных валов не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

Вывоз снега осуществляется на специализированную территорию, согласованную Подрядчиком с Заказчиком.

**8. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.**

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства:

Федеральный закон Российской Федерации от 08.07.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88).

ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» (утверждена распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003;

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги»;

ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (утверждены распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003);

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р);

ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (приняты распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 №44-р).

В рамках выполнения работ Подрядчик:

исполняет предписания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», с обязательным уведомлением Заказчика о выполнении работ, которые указаны в данных предписаниях;

перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;

после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;

предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.

**Заказчик: Подрядчик:**

**Приложение № 2**

**к Контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Локальный сметный расчёт (механизированная уборка)

**Заказчик: Подрядчик:**

**Приложение № 3**

**к Контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Общая смета расходов (ручная уборка)

**Заказчик: Подрядчик:**