Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Рубцовска Алтайского края в весенне-летний, осенний периоды 2022 года | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог | усл. ед. | 1 |

1. Механизированная уборка дорог:

1.1 Перечень и объем работ.

Таблица №1

| № п/п | Привязка | Площадь улиц общая, м² | Подметание |  | Мойка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С применением подметально-уборочных машин | С применением прицепных подметально-уборочных машин |  |
|  |  |  | Площадь, м² | Площадь, м² | Площадь, м² |
| 1. | ул. Алтайская от ул. Тихвинской до северной границы города | 19 500 | 6 500 | 13000 | 19 500 |
| 2. | ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 7 875 | 2 625 | 5250 | 7 875 |
| 3. | Ул. Блынского | 1 380 | 460 | 920 | 1 380 |
| 4. | бульвар Победы от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 7 752 | 7 752 | 0 | 7 752 |
| 5. | пер. Бульварный от пр.Ленина до ул.Карла Маркса | 1 920 | 720 | 1 200 | 1 920 |
| 6. | пер. Гражданский от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 10 432,5 | 3 477,5 | 6955 | 10 432,5 |
| 7. | ул. Громова от пер. Садового до бульвара Победы | 3 348 | 1 798 | 1 550 | 3 348 |
| 8. | ул. Громова от бульвара Победы до ул.Дзержинского | 4 440 | 1 440 | 3 000 | 4 440 |
| 9. | ул. Громова от ул. Дзержинского до ул.Калинина | 2 132 | 832 | 1 300 | 2 132 |
| 10. | ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской | 6 612 | 2 262 | 4 350 | 6 612 |
| 11. | ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322 (включая дорогу на втормет) | 48 292,5 | 48 292,5 | 0 | 48 292,5 |
| 12. | ул. Жуковского от пр. Ленина до ул.Пролетарской | 6 080 | 2 280 | 3 800 | 6 080 |
| 13. | Ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге | 17 572 | 6 072 | 11 500 | 17 572 |
| 14. | Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города | 47 460 | 47 460 | 0 | 47 460 |
| 15. | ул.Калинина от пр. Ленина до ул.Комсомольской | 3 847,6 | 1 787,6 | 2 050 | 3 847,6 |
| 16. | ул. Калинина от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 4 130 | 1 180 | 2 950 | 4 130 |
| 17. | ул. Комсомольская от ул. Светлова до ул. Сельмашской | 48 022,5 | 16 007,5 | 32 015 | 48 022,5 |
| 18. | ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового | 8 625 | 2 875 | 5 750 | 8 625 |
| 19. | пр. Ленина от пер. Улежникова до пер.Бульварного, от пр. Рубцовского до пер. Алейского, от пер. Алейского до ДК АСМ | 20 370 | 5 820 | 14 550 | 20 370 |
| 20. | пр. Ленина от ул. Московской до пер.Улежникова, от пер. Бульварного до пр. Рубцовского, от ДК АСМ до кольца РМЗ | 50 260 | 14 360 | 35 900 | 50 260 |
| 21. | Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной | 9 100 | 2 600 | 6 5000 | 9 100 |
| 22. | пл. Ленина | 10 754 | 0 | 10 754 | 10 754 |
| 23. | Новоегорьевский тракт от ул. Путевой до западной границы города | 30 240 | 12 240 | 18 000 | 30 240 |
| 24. | ул. Октябрьская от ул. Калинина до ул.Тихвинской | 14 824 | 6 324 | 8 500 | 14 824 |
| 25. | ул. Октябрьская от ул. Светлова до ул.Федоренко | 7 324,8 | 3 124,8 | 4 200 | 7 324,8 |
| 26. | ул. Оросительная от Угловского тракта до ул. Р.Зорге | 10 800 | 5 800 | 5 000 | 10 800 |
| 27. | ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге | 23 210 | 12 210 | 11 000 | 23 210 |
| 28. | Путепровод | 11 925 | 4 425 | 7 500 | 11 925 |
| 29. | ул. Пролетарская от бульвара Победы до гидроузла | 48 006 | 21 006 | 27 000 | 48 000 |
| 30. | Привокзальная площадь | 4 590 | 0 | 4 590 | 4 590 |
| 31. | пр. Рубцовский от ул. Карла Маркса до ул.Пролетарской | 19 272 | 6 072 | 13 200 | 19 272 |
| 32. | пр.Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Карла Маркса | 3 035 | 1 386 | 1 650 | 3 035 |
| 33. | Ул. Рихарда Зорге от ул. Оросительной до Угловского тракта | 17 160 | 6 160 | 11 000 | 17 160 |
| 34. | Рабочий тракт от ул. Арычной до ул. Ростовской | 6 750 | 2 250 | 4 500 | 6 750 |
| 35. | пер. Садовый от ул. Громова до ул.Комсомольской | 4 500 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| 36. | Ул. Северная от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 5 040 | 2 040 | 3 000 | 5 040 |
| 37. | Ул. Светлова от подвесного моста через реку Алей до железнодорожного переезда РЗЗ | 20 733,75 | 3 633,75 | 17 100 | 20 733,75 |
| 38. | Пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | 16 447,5 | 5 482,5 | 10 965 | 16 448 |
| 39. | ул. Сельмашская от ж.д. переезда до ул. Пролетарской | 15 176,7 | 5 726,7 | 9 450 | 15 176,7 |
| 40. | ул. Тихвинская от ул. Алтайской до ул.Комсомольской | 6 240 | 2 490 | 3 750 | 6 240 |
| 41. | ул. Транспортная от пр. Ленина до ул.Пролетарской | 11 900 | 3 400 | 8 500 | 11 900 |
| 42. | Ул. Терешковой от Угловского тракта до конечной остановки | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 |
| 43. | Угловский тракт от переезда Сельмашского до западной границы города | 29 520 | 9 840 | 19 680 | 29 520 |
| 44. | пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | 8 660 | 3 660 | 5 000 | 8 662 |
| 45. | ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул.Октябрьской | 6 200,8 | 2 830,8 | 3 370 | 6 200,8 |
| 46. | Ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул. Менделеева | 5 612 | 2 562 | 3 050 | 5 612 |
| 47. | Ул. Менделеева от ул. Ростовской до Новоегорьевского тракта | 7 156,26 | 2 366,26 | 4 790 | 7 156,26 |
| 48. | Ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Калинина | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 |
| 49. | Ул. Карла Маркса от пер. Бульварного до пер. Улежникова | 4 200 | 1 200 | 3 000 | 4 200 |
|  | ИТОГО | 681 869,91 | 304 330,91 | 377 539 | 681 869,91 |

1.2. Плановый расчет объема и кратности выполнения работ по механизированной уборке дорог

Таблица №2

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объем | Периодичность (раз в период) | Объем за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием подметально-уборочных машин | м² | 304 330,91 | 146 | 44 432 312,86 |
| 2. | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием прицепных подметально-уборочных машин | м² | 377 539 | 146 | 55 120 694 |
| 3. | Механизированная мойка дорог | м² | 681 869,91 | 56 | 38 184 714,96 |
| 4. | Срезка обочин с вывозом грунта | м | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 5. | Планировка профиля грунтовых дорог | м² | 1 983 000 | 1 | 1 983 000 |

2. Ручная уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта и прибордюрной части дорог.

2.1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 3

| № п/п | Привязка | Площади участков, м² |  |  | Периодичность уборки, раз за период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тротуар | Газон | Остановка общ. транспорта | Тротуар | Газон | Остановка общ. транспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Участок Юг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пр. Ленина от ул. Транспортной до пр-кта Рубцовского | 9376 | 11389 | 300 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Ул. Тополевая от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 861 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 3. | Ул. Сельмашская (южная и северная стороны) от мебельной фабрики до пр. Ленина | 3228 | 3491 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Ул. Сельмашская (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 2104 | 4262 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. | Ул. Жуковского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 2354 | 3221 | 120 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Пер. Коммунистический (южная и северная стороны) от ул. Красной до ул.Осипенко | 1792 | 6105 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 7. | Пер. Алейский от ул. Красной до пр-кта Ленина | 576 | 422 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 8. | Ул. Красная (восточная и западная стороны) от АСМ до пр-кта Рубцовского | 4347 | 10639 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 9. | Пер. Гражданский (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина | 2370 | 3566 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. | Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до школы №8 (включительно) | 1211 | 2355 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 11. | Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового | 2489 | 3781 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 12. | Ул. Пролетарская от пер. Улежникого до ул. Мануковского | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 30 |
| 13. | Ул. Пролетарская (западная сторона) от ул. Мануковского до ул. Кавказкой | 111 | 196 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14. | Остановочные павильоны по ул. Кавказской, у подвесного моста, по ул. Мануковского | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 |
| Итого: |  | 30819 | 49427 | 1170 |  |  |  |
| Участок Центр |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от пр-кта Рубцовского до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города | 20415 | 18976 | 420 | 144 | 144 | 144 |
| 2. | Разделительная полоса по пр. Ленина от ДК АСМ до пр. Рубцовского | 50 | 3175 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 3. | Пр. Рубцовский (южная и северная стороны) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 4088 | 13344 | 90 | 144 | 144 | 0 |
| 4. | Разделительная полоса по пр. Рубцовскому (от военкомата до ул. Пролетарской) | 4951 | 14145 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 5. | Разделительная полоса по пр.Ленина (от пер. Бульварного до пер.Улежникова) | 25 | 4074 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 6. | Пер. Улежникова от Советской до ул. Комсомольской | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 144 |
| 7. | Привокзальный сквер по ул. Комсомольской | 1457 | 4280 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 8. | Площадь Ленина* (в т. ч. вдоль МУП ГРК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина) | 4132 | 3547 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 9. | Тротуарные дорожки (вдоль ГДК до Торпедо по ул. Калинина и от ул. Калинина до Набережной за территорией ГДК) | 1680 | 1818 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 10. | Пер. Бульварный (южная и северная стороны от пр. Ленина до ул. К.Маркса) | 1971 | 2066 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 11. | Ул. Громова (восточная и западная сторона) от пер. Садового до ул. Калинина | 6258 | 7432 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 12. | Разделительная полоса по ул. Громова (от ул. Дзержинского до бульвара Победы) | 53 | 3175 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 13. | Бульвар Победы (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 2981 | 5027 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 14. | Разделительная полоса по бульвару Победы (от пр. Ленина до ул. Краснознаменской) | 50 | 2376 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 15. | Пер. Садовый (южная и северные стороны) | 1000 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| 16. | Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западная стороны) | 1887 | 2099 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 17. | Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (включая набережную им. Н.Ф. Петрова) | 10369 | 12136 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 18. | Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 1995 | 2394 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 19. | Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской | 1810 | 1000 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 20. | Ул. Сергея Блынского (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской (включая тротуар вдоль театра кукол им.Брахмана) | 1483 | 1280 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 21. | Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до тротуара по пр. Ленина | 1927 | 2408 | 30 | 144 | 144 | 144 |
| 22. | Ул. Дзержинского (северная и южная стороны) от пр-кта Ленина до ул. Краснознаменской | 1672 | 1193 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 23. | Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Сергея Блынского | 1358 | 1720 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 24. | Остановочная площадка "Садовод" | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 144 |
| 25. | Сквер Победы | 11621 | 10380 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| Итого: |  | 83233 | 118045 | 720 |  |  |  |
| Участок Север |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Комсомольская (западная и восточная стороны) от пер. Гражданского до ул. Дзержинского | 9542 | 24568 | 240 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Ул. Комсомольская (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Московской | 2907 | 4614 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Путепровод: тротуары | 1750 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4. | Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина | 4000 | 4656 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 5. | Ул. Комсомольская (западная и восточная стороны) от ул. Московской до ул. Тихвинской | 8930 | 23279 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Детский парк со стороны ул. Комсомольской | 144 | 482 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 7. | Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Калинина до ул. Тихвинской | 5082 | 4804 | 120 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Ул. Тихвинская (южная сторона) от ул. Тракторной до ул. Алтайской | 1688 | 2286 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова | 1709 | 3135 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 10. | Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова | 1531 | 1338 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11. | Ул. Светлова (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда | 3177 | 10160 | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 12. | Ул. Алтайская (западная сторона) от тротуара по ул. Светлова до проезжей части по ул. Северной | 1708 | 3805 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 13. | Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 3325 | 4313 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 14. | Восточ. сторона дома №14 по ул. Северной от ул. Северной до МБОУ "Гимназия №11" | 234 | 66 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 15. | Ул. Октябрьская от ул. Северной до тротуара по ул. Светлова | 3214 | 8514 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 16. | Ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
| Итого: |  | 48941 | 96020 | 930 |  |  |  |
| Участок Запад |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новоегорьевский тракт (северная сторона) от ул. Кодратюка до ул. Братской | 3538 | 2696 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 1385 | 3847 | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Ул. Одесская от ул. Арычной до дома детства и юношества и ул. Спортивная от ул. Одесской до дет. сада №23 | 784 | 530 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 4. | Рабочий тракт от ул. Арычной до ул. Ростовской | 586 | 0 | 90 | 30 | 0 | 30 |
| 5. | Ул. Рихарда Зорге (от гор. больницы по ул. Оросительной, 217 до дома престарелых по ул.Р.Зорге, 157)- южная сторона | 2718 | 2598 | 150 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Ул. Оросительная (от Угловского тракта до гор. больницы по ул.Оросительной, 217) | 1246 | 7960 | 150 | 30 | 30 | 30 |
| 7. | пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | 3260 | 15 | 180 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Угловский тракт от ж/д переезда до ул. Западной | 2353 | 1672 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Ручная уборка остановочных павильонов на поселках «Западный» и «Сад-город» в количестве 20 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 30 |
| Итого: |  | 15870 | 19318 | 1350 |  |  |  |
| Итого по участкам: |  | 178863 | 282810 | 4170 |  |  |  |
| Примечание: |  | Площадь уборки остановочного павильона приблизительно равна 3*10=30 м² |  |  |  |  |  |

3. Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основная задача уборки дорог в летний период заключается в своевременном удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Основными операциями данной уборки являются: механизированная уборка с очисткой проезжих частей от загрязнений или вакуумная уборка и механизированное подметание проезжей части, лотков и перекрестков.

Перечень технологических операций, производимых в весенний период.

Дороги:

подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами (включая очистку покрытия от пыли и грязи, уборка «не прижившегося» щебня после восстановления верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии);

подметание перекрестков, радиусов, мест для стоянки и отдыха машин, съездов в дворовые территории;

срезка обочин с вывозом грунта;

профилировка гравийных дорог;

содержание пешеходных переходов.

Технология уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период.

Проезжая часть.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от мелкого мусора.

Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности.

Подметание.

Подметание является основной операцией по уборке дорог, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Подметание производится в следующем порядке:

подметание проезжей части на дорогах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта;

дороги со средней или малой интенсивностью движения.

Уборку проезжей части следует производить колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Уборка производится подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой смета собранных с территории загрязнений в зависимости от их объёма и погодных условий.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос и проездов осуществляется с обязательным предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.). Вывоз грязи с механизированной погрузкой производится в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.), вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

При производстве уборки запрещается:

сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при уборке газонов;

вывоз смета и иных собранных с проезжих частей загрязнений в несанкционированные места;

сгребание листвы и смета к комлевой части деревьев и кустарников;

сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования.

4. Ручная уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта.

Основная задача уборки в летний период заключается в своевременном удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Основными операциями данной уборки являются: уборка тротуаров, остановок общественного транспорта, газонов со сбором загрязнений.

Перечень технологических операций.

Тротуары:

уборка и подметание тротуаров (в т.ч. подходов к пешеходным переходам);

Остановки общественного транспорта:

подметание остановок вручную;

очистка урн от мусора с подготовкой (складирование в мешках на обочинах) для сбора и транспортировки ТКО региональным оператором по обращению с ТКО в Рубцовской зоне Алтайского края.

Содержание придорожных газонов:

уборка случайного мелкого мусора;

Содержание тротуаров.

Основной задачей уборки тротуаров является удаление загрязнений, накапливающихся на тротуарах и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида города. Подметание тротуаров проводится вручную с подборкой мусора. Очистка урн производится вручную.

Содержание остановок общественного транспорта.

Посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью очищены от различных загрязнений и образовавшегося смета. Уборка площадок остановок общественного транспорта включает в себя: подметание площадок остановок вручную; очистка всех урн, расположенных на посадочных площадках. Очистка урн, расположенных на площадках остановок пассажирского транспорта, производится вручную.

Мусор из урн и газонов собираются в мешки, которые складируются на обочины для дальнейшего сбора и транспортировки региональным оператором по обращению с ТКО в Рубцовской зоне Алтайского края на специализированные полигоны для размещения ТКО.

При производстве уборки запрещается:

сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при уборке газонов;

вывоз смета и иных собранных загрязнений в несанкционированные места;

сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования.

5. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства:

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88);

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты Распоряжением Федерального дорожного агентства от                     12 января 2011 г. № 13-р).

В рамках выполнения работ Подрядчик:

исполняет предписания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», с обязательным уведомлением Заказчика о выполнении работ, которые указаны в данных предписаниях;

перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;

после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;

предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.